服务合同

发布日期：2025年 7 月 21 日

合同号，PR号必须完整地显示在与此合同有关的一切信函/文件上。

本服务合同下，甲方委托乙方就  无锡车路云项目    提供专项服务，并支付相应的服务报酬。为本服务合同之目的，“服务”指乙方应甲方要求，为甲方之利益进行的技术开发、设计、市场研究、技术分析、技术咨询、设备维护与维修等。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

| 甲方： |  | 上海帆一尚行科技有限公司 |  |  | 联系人： |  |  | 陈彦臻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址： |  |  |  | 上海浦东新区金桥路65号 |  | 电话： 传真： | 13671675941 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 乙方： | 江苏天安智联科技股份有限公司 |  |  |  |  | 联系人： |  | 洪涛 |
| 联系地址： |  |  |  | 无锡锡山区春风南路2号南山车联网小镇8-1404 |  | 电话： 传真： | 13771070999 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | / |  |

- 服务内容

| 甲方委托乙方进行服务的内容如下： 见附件 |  |
| --- | --- |

| No. | 采购品名 | 子模块 | 采购明细 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务(税率6%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R3前装点位 | 多数据源轨迹融合算法 | 提供高精度和低时延的感知数据，可作车外传感器，支撑车辆做决策类应用。 (1) 对识别目标的定位精度达到分米级别，速度误差±1 m/s； (2) 识别目标交通参与者即时位置、即时速度、方向航向角等动态属性； (3) 系统漏检率≤5%； (4) 系统误检率≤5%； (5) 可对交通异常事件进行检测，包括道路施工、异常停车、逆行、超低速缓行、拥堵等，并可输出报警信息； (6) 系统漏检率≤10%；系统误检率≤5%。 | 30 | 项 | 15,000 | 450,000.00 |
|  |  | 视觉算法 | 视觉算法 | 30 | 项 | 10,000 | 300,000.00 |
|  |  | 激光雷达算法 | 激光雷达算法 | 14 | 项 | 15,000 | 210,000.00 |
|  |  | 算法标注服务 | 算法针对实际场景定制化标注优化 | 60 | 项 | 8,000 | 480,000.00 |
|  |  | 设备标定调试服务 | 设备的内外参标定 | 60 | 项 | 8,000 | 480,000.00 |
|  |  | 云平台对接 | 云平台接入 | 60 | 项 | 4,000 | 240,000.00 |
|  |  | 机柜租赁 | 提供相应的标准42U服务器机柜，三年租赁服务，并安装于指定地点，保障服务器的散热等要求，满足设备的正常运行；保障用电、用网等相关服务； | 2 | 项 | 180,000 | 360,000.00 |
|  |  | 集成安装服务 | 提供相关集成安装服务：  服务器安装、调试、上架；  服务器BMC、BIOS配置；  网络设备安装、调试、上架；  配合运营商宽带进行网络规划及IP配置；  防火墙设备安装、调试、上架；  保证服务器、防火墙、交换机设备之间的网络互通；  MPO光缆、LC光纤、堆叠线、网线等弱电施工，以及机柜内跳线。 | 1 | 项 | 374,500 | 374,500.00 |
|  |  | 维保服务 | 需提供集群上线服务器操作环境安装部署，包括相关操作系统（CentOS系统）、网络配置、安全设置等；共三年运维服务； | 1 | 项 | 126,000 | 126,000.00 |
| 2 | 可变标识机房工程 | 标线清除 | 国产 定制，标线清除 | 400 | 平方米 | 50 | 20,000.00 |
|  |  | 标线新敷设 | 国产 定制，标线新敷设 | 600 | 平方米 | 70 | 42,000.00 |
|  |  | 人孔井 | 国产 定制，人孔井 | 4 | 个 | 1,450 | 5,800.00 |
|  |  | 手孔井 | 国产 定制，手孔井 | 8 | 个 | 850 | 6,800.00 |
|  |  | 人行道破除及恢复 | 国产 定制，人行道破除及恢复 | 80 | 平方米 | 2,000 | 160,000.00 |
|  |  | 绿化破除及恢复 | 国产 定制，绿化破除及恢复 | 80 | 平方米 | 310 | 24,800.00 |
|  |  | 路面开挖及恢复 | 国产 定制，系统安装调试及接入 | 40 | 平方米 | 680 | 27,200.00 |
|  |  | 标线清除 | 国产 定制，标线清除 | 50 | 平方米 | 50 | 2,500.00 |
|  |  | 标线新敷设 | 国产 定制，标线新敷设 | 80 | 平方米 | 60 | 4,800.00 |
|  |  | 彩色标线 | 国产 定制，彩色标线 | 100 | 平方米 | 120 | 12,000.00 |
|  |  | 设备施工及安装 | 国产 定制，设备施工及安装 | 1 | 项 | 20,000 | 20,000.00 |
|  |  | 人孔井 | 国产 定制，人孔井 | 2 | 个 | 1,450 | 2,900.00 |
|  |  | 手孔井 | 国产 定制，手孔井 | 4 | 个 | 850 | 3,400.00 |
|  |  | 人行道破除及恢复 | 国产 定制，人行道破除及恢复 | 40 | 平方米 | 190 | 7,600.00 |
|  |  | 绿化破除及恢复 | 国产 定制，绿化破除及恢复 | 40 | 平方米 | 310 | 12,400.00 |
|  |  | 路面开挖及恢复 | 国产 定制，系统安装调试及接入 | 20 | 平方米 | 680 | 13,600.00 |
|  |  | 标线清除 | 国产 定制，标线清除 | 50 | 平方米 | 50 | 2,500.00 |
|  |  | 标线新敷设 | 国产 定制，标线新敷设 | 80 | 平方米 | 60 | 4,800.00 |
|  |  | 机非隔离护栏拆除 | 国产 定制，机非隔离护栏拆除 | 360 | 米 | 20 | 7,200.00 |
|  |  | 设备施工及安装 | 国产 定制，设备施工及安装 | 2 | 项 | 3,000 | 6,000.00 |
|  |  | 手孔井 | 国产 定制，手孔井 | 9 | 个 | 850 | 7,650.00 |
|  |  | 手孔井 | 国产 定制，手孔井 | 4 | 个 | 850 | 3,400.00 |
|  |  | 绿化开挖及恢复 | 国产 定制，绿化开挖及恢复 | 80 | 平方米 | 310 | 24,800.00 |
|  |  | 道板开挖及恢复 | 国产 定制，道板开挖及恢复 | 20 | 平方米 | 190 | 3,800.00 |
|  |  | 除线 | 国产 定制，除线 | 200 | 平方米 | 50 | 10,000.00 |
|  |  | 新划线 | 国产 定制，新划线 | 200 | 平方米 | 150 | 30,000.00 |
|  |  | 服务器机柜 | 维谛 SR-V081120 | 10 | 台 | 17,069 | 170,693.00 |
|  |  | 重载固定承板 | 维谛 IRS-A-SF | 20 | 块 | 799 | 15,978.40 |
|  |  | 机架式PDU | 维谛 定制，8位，16A，带防雷模块 | 20 | 个 | 799 | 15,971.20 |
|  |  | 机架式PDU | 维谛 定制，8位，32A，带防雷模块 | 10 | 个 | 898 | 8,983.70 |
|  |  | 机柜并机组件 | 维谛 定制，机柜并机组件 | 10 | 套 | 310 | 3,104.60 |
|  |  | 机房精密空调 | 维谛 P2070 | 2 | 台 | 299,559 | 599,117.10 |
|  |  | 空调风帽 | 维谛 定制 | 2 | 个 | 998 | 1,996.38 |
|  |  | 通讯卡 | 维谛 定制 | 2 | 块 | 4,991 | 9,981.94 |
|  |  | 冷媒 | 霍尼韦尔 定制 | 2 | 套 | 1,497 | 2,994.58 |
|  |  | 冷媒铜管 | 国产 定制 | 260 | 米 | 699 | 181,719.20 |
|  |  | 延长组件 | 国产 定制 | 4 | 套 | 4,392 | 17,568.20 |
|  |  | 空调室内机底座 | 国产 定制 | 2 | 套 | 898 | 1,796.74 |
|  |  | 空调室外机底座 | 国产 定制 | 2 | 套 | 2,795 | 5,589.88 |
|  |  | 配电柜 | 国产 定制 | 2 | 台 | 49,910 | 99,819.42 |
|  |  | 配电柜基础底座 | 国产 定制 | 2 | 套 | 898 | 1,796.74 |
|  |  | UPS输入输出电源线 | 国产 ZR-YJV-4*120+1*70mm2 | 150 | 米 | 699 | 104,811.00 |
|  |  | 空调输入输出电源线 | 国产 ZR-YJV-4*25+1*16mm2 | 200 | 米 | 379 | 75,898.00 |
|  |  | UPS输入输出电源线 | 国产 ZR-YJV-3*6m2 | 600 | 米 | 70 | 41,922.00 |
|  |  | 动力配电柜改造 | 国产 定制 | 1 | 项 | 29,946 | 29,945.83 |
|  |  | 6类非屏蔽双绞线 | 联英隆通 LY-U601 | 40 | 箱 | 1,497 | 59,898.80 |
|  |  | 模块化非屏蔽空配线架 | 联英隆通 LY-6-2401 | 20 | 只 | 599 | 11,978.40 |
|  |  | 6类非屏蔽模块 | 联英隆通 LY-M6001 | 960 | 只 | 30 | 28,761.60 |
|  |  | 6类非屏蔽跳线 | 联英隆通 LY-TX603 | 200 | 根 | 38 | 7,586.00 |
|  |  | 网络理线架 | 联英隆通 LY-LXQ-12 | 40 | 只 | 110 | 4,391.20 |
|  |  | 12芯室内多模光缆 | 烽火 GJPFJH-12A1a-OM3-300 | 3000 | 米 | 22 | 65,880.00 |
|  |  | 固定式光纤空配线架 | 烽火 V/ODU19RP-CSS24-D-00-CS-HYW1 | 40 | 只 | 948 | 37,938.80 |
|  |  | 万兆多模尾纤 | 烽火 V/OFC-12T-M3-LU-09-1.5-HYW1 | 960 | 根 | 60 | 57,494.40 |
|  |  | LC万兆光纤跳线 | 烽火 V/OFC-GJFJBV-M3-AQ-LU-LU-20-3-HYW1 | 200 | 根 | 48 | 9,586.00 |
|  |  | 空调采集转换模块 | 维谛 定制 | 2 | 个 | 6,987 | 13,974.72 |
|  |  | 配电组态采集模块 | 维谛 定制 | 2 | 套 | 9,982 | 19,963.88 |
|  |  | 15米测漏感应线 | 维谛 TT1000-15M | 2 | 根 | 3,394 | 6,787.72 |
|  |  | 智能温湿度传感器 | 维谛 TM83 | 4 | 个 | 1,497 | 5,989.16 |
|  |  | 信号采集箱 | 国产 定制 | 1 | 套 | 3,314 | 3,314.00 |
|  |  | 控制线缆 | 联英隆通 LY-U601 | 1 | 套 | 1,897 | 1,896.57 |
|  |  | 监控平台扩容升级 | 国产 定制 | 1 | 项 | 14,973 | 14,972.91 |
|  |  | 汇聚交换机 | 华为 CE6800 | 1 | 台 | 49,710 | 49,709.71 |
|  |  | 接入交换机 | 华为 S5700 | 2 | 台 | 24,955 | 49,909.70 |
|  |  | 数据交换及访问控制系统 | 杭州合众 DC-H3000 | 1 | 套 | 359,350 | 359,349.91 |
|  |  | 单向隔离光闸 | 杭州合众 SG-H3000 | 2 | 台 | 249,549 | 499,097.10 |
|  |  | 数据请求服务交换系统 | 杭州合众 AS-H3000 | 1 | 套 | 378,953 | 378,952.59 |
|  |  | 消息转发服务器 | DELL PowerEdge350 | 2 | 台 | 32,114 | 64,227.68 |
|  |  | 数据库服务器 | DELL PowerEdge350 | 2 | 台 | 53,388 | 106,776.84 |
|  |  | 信号灯数据服务接口升级 | 国产 定制 | 60 | 套 | 3,333 | 200,000.40 |
| 3 | 新国标云资源 | 安装服务 | 安装工程师 | 10 | 人天 | 1,200 | 12,000.00 |
|  |  |  | 高级运维工程师 | 4 | 人天 | 2,000 | 8,000.00 |
| 4 | 安装施工 | 设备施工及安装 | 工程师 | 800 | 人天 | 800 | 640,000.00 |
|  |  |  | 网络工程师 | 150 | 人天 | 1,200 | 180,000.00 |
|  |  |  | 项目经理 | 120 | 人天 | 1,500 | 180,000.00 |
|  |  | 网络专线 | 3年网络专线租赁 | 5 | 项 | 28,000 | 140,000.00 |
| 5 | 集成服务 | 设备安装及调试 | 工程师 | 450 | 人天 | 800 | 360,000.00 |
|  |  |  | 调试工程师 | 100 | 人天 | 1,200 | 120,000.00 |
|  |  |  | 项目经理 | 50 | 人天 | 1,500 | 75,000.00 |
|  |  |  | 设备租赁 | 1 | 项 | 51,226 | 51,225.82 |
| 软件（或license）(税率13%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R3前装点位 | 路侧通信单元RSU | 中兴Y2001 | 10 | 台 | 16,950 | 169,500.00 |
|  |  | 工业级接入交换机 | 大华DH-IS5500-8GT2GF | 12 | 台 | 7,000 | 84,000.00 |
|  |  | 工业级汇聚交换机 | 东土SICOM3028GPT-L3G-8G8GX16GE-HV-HV | 2 | 台 | 14,400 | 28,800.00 |
|  |  | 工业级汇聚交换机 | 东土SICOM3432G-4X8G8GX16GE-HV-HV | 3 | 台 | 14,400 | 43,200.00 |
|  |  | 高清相机 | 大华DH-CP902 | 30 | 台 | 9,950 | 298,500.00 |
|  |  | 毫米波雷达 | 数智元ST101 | 16 | 台 | 16,900 | 270,400.00 |
|  |  | 激光雷达 | 速腾M1P | 14 | 台 | 80,000 | 1,120,000.00 |
|  |  | 边缘计算终端 | 集和诚BRAV-7521 | 6 | 台 | 29,700 | 178,200.00 |
|  |  | 车辆网联套件 | 吉利、定制 | 20 | 套 | 93,500 | 1,870,000.00 |
|  |  | 自动驾驶车辆 | 路特斯、eletre s+-凯姆灰 | 1 | 辆 | 814,900 | 814,900.00 |
|  |  | 自动驾驶车辆 | 极氪、MIX 25款 102kmh电池，702KM长续航智驾版-烟雨灰 | 1 | 辆 | 309,900 | 309,900.00 |
|  |  | 自动驾驶车辆 | 远程、超级VAN远程超级VAN-创富版2座中轴83kwh-汉玉白 | 1 | 辆 | 514,800 | 514,800.00 |
|  |  | 计算存储服务器 | 浪潮NF5280M6 | 9 | 台 | 68,000 | 612,000.00 |
|  |  | 算法数据服务器 | 浪潮NF5280M6 | 2 | 台 | 78,000 | 156,000.00 |
|  |  | 网络设备1-防火墙 | H3C NS-SecPath F1000-AK1115 | 2 | 台 | 34,400 | 68,800.00 |
|  |  | 网络设备2-业务交换机 | H3C LS-6520X-52QC-EI | 2 | 台 | 26,700 | 53,400.00 |
|  |  | 网络设备3-管理交换机 | H3C LS-5130S-28S-PWR-HI | 1 | 台 | 6,700 | 6,700.00 |
|  |  | 光模块及光纤跳线 | H3C | 1 | 套 | 12,500 | 12,500.00 |
|  |  | 监控视频存储及转发 | 大华DH-DSS-C9000 DH-EVS5224S | 1 | 台 | 123,400 | 123,400.00 |
|  |  | NTP服务器 | 海康威视DS-VEN11H-NTP | 1 | 台 | 35,000 | 35,000.00 |
| 2 | 新国标云资源 | 信控系统接入服务器 | 浪潮NF5270M6 | 2 | 台 | 32,340 | 64,680.00 |
|  |  | 应用服务器 | 浪潮NF5270M6 | 1 | 台 | 32,340 | 32,340.00 |
|  |  | 数据库服务器 | 浪潮NF5270M6 | 1 | 台 | 34,300 | 34,300.00 |
|  |  | 车联网交互服务器 | 浪潮NF5270M6 | 2 | 台 | 32,340 | 64,680.00 |
|  |  | 服务器基础资源 | 浪潮NF5270M6 | 3 | 台 | 32,340 | 97,020.00 |
| 3 | 大数据开发治理平台 | 大数据基础平台 | 星环 [Transwarp Data Hub] V9.0（企业版） | 1 | 套 | 586,000 | 586,000.00 |
|  |  | 大数据开发治理平台 | 星环 [Transwarp ArgoDB] V5.0 High Performance Real Time Data Warehouse & Data Mart (高性能实时数仓数集版) | 1 | 套 | 312,000 | 312,000.00 |
|  |  | 大数据云平台 | 星环 [Transwarp Data Cloud]V3.0 | 1 | 套 | 249,600 | 249,600.00 |
| 未税金额： |  |  |  |  |  | ￥ | 15,474,339.00 |
| 税款： |  |  |  |  | 13% | ￥ | 944,584.60 |
| 税款： |  |  |  |  | 6% | ￥ | 492,498.22 |
| 总计含税金额： |  |  |  |  |  | ￥ | 16,911,421.82 |

- 合同金额与付款方式

- 合同金额

| 币种：人民币 | 总计 ：未税金额15,474,339.00元;含税金额16,911,421.82元。 |
| --- | --- |

大写金额：未税金额【壹仟伍佰肆拾柒万肆仟叁佰叁拾玖】元整;含税金额【壹仟陆佰玖拾壹万壹仟肆佰贰拾壹元捌角贰分】。

| 注解及说明： | 本合同为【 A 】 - 非框架合同。 - 框架合同，有效期为： - 总金额按实际情况以每次订单所列金额为准进行结算，总计不超过本框架合同所列合同金额。双方理解并同意，所列合同金额不应被理解为甲方对乙方的采购承诺额。 |
| --- | --- |

- 具体付款方式为如下：

- 甲乙双方在正式签署本合同后，表示乙方已经接受甲方的服务要求。同时也表示乙方接受符合标准的合格验收条款，并签署甲方开具的验收合格报告

- 乙方向甲方提供优质服务后有权取得相应的合同对价，但需要提前向甲方书面申请合同价款，并向甲方开具相应合同价款的合法的增值税专用发票。

- 本合同签订后乙方按合同要求交付，甲方验收合格后30个工作日内，乙方向甲方开具相应合同价款的合法的增值税专用发票，甲方在收到乙方准确无误的发票且收到最终客户回款后，45天内支付相应款项。

- 特别说明：上述合同款项中的5%，即人民币845,571.09元为本项目的质保金，该质保金须等待5年质保期满且甲方收到最终客户支付的对应款项后再由甲方向乙方支付。

- 乙方已仔细阅读、认真了解并完全理解以上约定的内容，充分知悉最终用户按期向甲方付款是本合同项下款项得以支付的基础和前提，以及同意接受最终用户未按期付款导致本合同项下款项不能按期支付的商业风险以及可能让渡的时间利益，不存在有歧义或不清楚的地方。乙方自愿遵守本条款的约定，并认可该等付款安排是在甲乙双方统筹考虑后在平等协商下确定的，并不构成对乙方的单方不公平，并承诺在最终用户付款前放弃就本合同项下款项向甲方主张违约责任的权利。

- 甲方开票信息如下：

【1】名称：上海帆一尚行科技有限公司

纳税人识别号： 91310115MA1K3TML4E

地址：上海浦东新区金桥路65号，电话：22011923

开户行：上海浦东发展银行虹口支行

账号： 98230078801900000045

乙方提供的发票应当符合中华人民共和国关于为会计、税收或其它目的而使用发票的相关规定，甲方有权对发票进行审核。如果乙方未按期提供发票或提供的发票有误，甲方有权延期付款直至乙方提供符合本合同约定的发票。

特别说明：采购员不代收发票。付款方式一经确定，乙方不得要求更改。乙方应在发票上注明PR号，合同号。

- 乙方应当按下列要求完成服务：

| - 服务规格要求： |  |  | 具体见附件二 - 工作说明书SOW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 服务地点： |  | 具体见附件二 - 工作说明书SOW |  |  |
| - 服务期限： |  | 具体见附件二 - 工作说明书SOW |  |  |
| - 服务进度： |  | 具体见附件二 - 工作说明书SOW |  |  |
| - 服务成果提交形式： |  |  |  | 具体见附件二 - 工作说明书SOW |
| - 应提供的相关材料 ： |  |  |  | ／ |
| - 其他： | ／ |  |  |  |

- 乙方应免费向甲方提供如下附随协助：

| - 展示与说明： |  |  | / |
| --- | --- | --- | --- |
| - 培训： | 乙方负责提供操作培训，直至甲方操作人员能够独立操作，并转移项目直至给相关的甲方负责人。 |  |  |
| - 后续服务： |  | 具体见附件二 - 工作说明书SOW |  |
| - 调试： | / |  |  |
| - 其他协助： |  | / |  |

五、知识产权

知识产权等一切成果的所有权：全部归甲方所有。未经甲方允许，其他任何人不得将成果全部或部分泄露或提供给第三方。

六、税务

按中国税法规定，任何向乙方征收的税务和关税，包括但不限于公司所得税、印花税、营业税和增值税，都应由乙方独自自行缴付，甲方不应承担乙方的税务。

七、不可抗力

由于不能预见、不能克服、不能避免的不可抗力事件一方遭受经济损失或致使本合同不能履行或不能完全履行时，一方对另一方的损失不承担责任。遇有上述不可抗力事件的一方，应立即将事件情况书面通知对方，并应于15日内提出事件详情及合同不能履行或不能完全履行、或需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对合同的履行的影响程度，由双方协商决定是否继续履行本合同或终止合同。

八、通知

1.	依照本合同需要所产生的、信函、法律文书等将使用中文书写，且可专人递送或通过挂号信件寄送、或通过认可的快递服务进行，或者通过传真传送至本合同首页双方确认的联系地址、联系人、电话、传真后，即视为送达。

2.	各方的通讯地址如本合同页首所示。甲、乙双方均有权变更联系方式，但应在合理期限内提前书面通知对方。

九、适用法律与争议解决

- 本服务合同（包括本补充条款）的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律，但不适用其冲突法规则。

- 因本合同及附件或其所有修订本引起或与此有关的所有争议，各方应友好协商解决。协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 双方同意在争议解决程序期间，除被提交争议解决有关的条款外，双方仍应继续履行除争议部分以外合同条款。

十、附件清单

|  | 附件一 - 服务报价 |
| --- | --- |
|  | 附件二 - 工作说明书SOW |
|  | 附件三 - 廉洁协议 |
|  | 附件四 - 数据安全保密协议 |
|  | 附件五 - 施工安全协议 |
|  | 附件六 - 通用网络与信息安全责任条款 |

十一、其他

- 本合同及其附件构成各方之间就履行本合同的全部协议，并且取代先前各方关于本合同的主题事项所有的口头的和书面的协议、合同、理解和沟通。

- 本合同附件等资料构成本合同不可分割的部分，与本合同正文具有同等的法律效力。

- 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。本合同正本一式【肆】份，以中文签署。双方各执【贰】份，【肆】份均具有同等法律效力。

以下无正文

鉴于此，各方已促使其授权代表代表各方于文首所载之日正式签署本合同。

| 甲方(盖章)： |  | 上海帆一尚行科技有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或授权代表（签字）： |  |  |  |
| 职位： |  |  |  |

| 乙方(盖章)： |  | 江苏天安智联科技股份有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或授权代表（签字）： |  |  |  |
| 职位： |  |  |  |

附件一 - 服务报价

附件二 - 工作说明书SOW

上海帆一尚行科技有限公司

无锡车路云项目包一

工作说明书SOW

版本1.0

文档信息：

| 作者： | 陈彦臻 |
| --- | --- |
| 创建日期（yyyy-mm-dd）: | 2025-5-30 |
| 审核者: |  |
| 审核日期（yyyy-mm-dd）: |  |
| 最后修订者： |  |
| 最后修订日期（yyyy-mm-dd）: |  |
| 文档Owner： |  |

文档修订历史：

| 版本号 | 修订日期 | 修订者 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |

签字页

以下是对上海帆一尚行科技有限公司无锡车路云项目SOW的签字确认：

|  | 角色 | 部门 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审阅 批准 |  |  |  |  |

目录

1. 项目实施前提	4

2. 项目实施范围	5

2.1.项目实施组织范围	5

2.2.项目实施过程范围	5

2.3.项目实施业务功能范围	5

2.3.1.R3前装点位硬件，软件及服务	5

2.3.2.新国标云资源	8

2.3.3.网络安装施工	9

2.3.4.大数据开发治理平台	9

2.3.5.集成服务	10

3. 评估及验收交付	10

4. 售后服务	13

5. 违约责任	13

5.1 承包人违约	13

5.1.1 承包人违约的情形	13

5.1.2 对承包人违约的处理	16

5.1.3 因承包人违约解除合同	21

5.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清	21

5.1.5 协议利益的转让	22

5.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救	22

5.1.6 费用承担	22

6. 保密条款	22

- 项目实施前提

本工作说明书对完成本工作说明书中任务的预计均基于下述前提。任何下述实施前提和假设的例外，都可能会影响到价格及项目进度的预估。解决由此而产生的变化将按照“变更控制程序”章节的规定进行。在建议的项目中出现的例外情况也将遵循同样程序。

本项目的进行，除依本工作说明书其它章节所述外，尚基于以下假设：

- 项目整体假设

为保障按计划对接本文档规划的车路云协同产品，客户产品团队须基于本文档规划的需求，及时提供相应的技术、文档、售后对接、产品改造支持；

- 项目一般假设

项目需求和计划由双方项目管理领导小组沟通确认，如实施过程中需求变更，应基于友好协商的原则，再进行合理的需求、排期、预算调整；

- 实施方法假设

- 系统环境假设

项目部署环境为无锡市车路云环境；

- 数据和接口假设

数据接口封装工作量不包含云服务产品本身流程改造工作，实施过程中双方发现此类问题应及时进行需求评估和变更排期；

- 工作环境假设

本项目主要实施团队在客户现场驻场实施，客户须提供满足项目测试环境、uat环境、生产环境要求的软件、硬件、网络等环境要素；

- 项目团队假设

项目团队主要人员在客户现场办公，部分人员通过远程或不定期到场的方式进行实施支持；

- 其他厂商配合事项假设

- IT假设

- 项目实施范围

## 1.

## 2.

## 2.1.项目实施组织范围

客户名称：上海帆一尚行科技有限公司

客户所在地：无锡市

## 2.2.项目实施过程范围

- 在上海帆一尚行科技有限公司的配合下负责无锡车路云项目实施方案的制定。

- 根据上海帆一尚行科技有限公司无锡车路云项目的总体目标和业务需求进行系统方案设计。

- 项目的设计，开发，测试，集成，解决项目过程中的疑难问题。

- 对上海帆一尚行科技有限公司的业务、技术人员进行必要的系统使用，维护和/或开发培训。

- 系统上线后维护期内对系统提供技术支持等维护服务。

## 2.3.项目实施业务功能范围

项目包括无锡市车路云一体化应用试点中R3前装点位硬件及相应软件服务，可变标识机房工程，新国标云资源内容，大数据开发治理平台的硬件，软件采购以及配套施工上架服务的采购，详细内容详见以下表格：

### 2.3.1.R3前装点位硬件，软件及服务

| 子模块 | 采购明细 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多数据源轨迹融合算法 | 提供高精度和低时延的感知数据，可作车外传感器，支撑车辆做决策类应用。 (1) 对识别目标的定位精度达到分米级别，速度误差±1 m/s； (2) 识别目标交通参与者即时位置、即时速度、方向航向角等动态属性； (3) 系统漏检率≤5%； (4) 系统误检率≤5%； (5) 可对交通异常事件进行检测，包括道路施工、异常停车、逆行、超低速缓行、拥堵等，并可输出报警信息； (6) 系统漏检率≤10%；系统误检率≤5%。 | 30 | 项 |
| 视觉算法 | 视觉算法 | 30 | 项 |
| 激光雷达算法 | 激光雷达算法 | 14 | 项 |
| 算法标注服务 | 算法针对实际场景定制化标注优化 | 60 | 项 |
| 设备标定调试服务 | 设备的内外参标定 | 60 | 项 |
| 云平台对接 | 云平台接入 | 60 | 项 |
| 机柜租赁 | 提供相应的标准42U服务器机柜，三年租赁服务，并安装于指定地点，保障服务器的散热等要求，满足设备的正常运行；保障用电、用网等相关服务； | 2 | 项 |
| 集成安装服务 | 提供相关集成安装服务：  服务器安装、调试、上架；  服务器BMC、BIOS配置；  网络设备安装、调试、上架；  配合运营商宽带进行网络规划及IP配置；  防火墙设备安装、调试、上架；  保证服务器、防火墙、交换机设备之间的网络互通；  MPO光缆、LC光纤、堆叠线、网线等弱电施工，以及机柜内跳线。 | 1 | 项 |
| 维保服务 | 需提供集群上线服务器操作环境安装部署，包括相关操作系统（CentOS系统）、网络配置、安全设置等；共三年运维服务； | 1 | 项 |
| 路侧通信单元RSU | 无线通信协议满足最新通信行业和国家标准要求；支持和车联网应用服务平台之间采用标准接口连接，并满足最新行业和国家标准要求；开放并支持协议栈的二次开发 1）通信制式支持LTE-V2X（PC5直连通信）、4G；5G、WLAN802.11b/g/n等； 2）支持基于北斗的定位与时钟同步功能； 3）支持基于NTP的时钟同步功能； 4）可选支持无GNSS通信功能； 5）支持安全芯片硬件加密和数据安全存储； 6）支持远程运维管理功能； 7）支持与国内主流信号机的对接，接口协议应符合公安行业标准GA/T 1743-2020《道路交通信号控制机信息发布接口规范》。 8）C-V2X RSU设备应与主流厂家的OBU及RSU设备实现互操作，完成协议一致性测试； 9）支持RJ45以太网接口，支持即插即用； 10）支持直流/交流/PoE至少一种供电模式，其中直流供电时应采用DC 9-36V、交流供电时应采用AC 220V并外加适配器、PoE供电时满足IEEE 802.3at协议要求； 11）可选支持防盗SIM卡插槽。 12）定位与同步方式：支持BeiDou/GPS/GLONASS/Galileo 13）支持T/CSAE 53-2020《合作式智能运输系统 车用通信系统 应用层及应用数据交互标准（第一阶段）》、 T/CSAE 157-2020《合作式智能运输系统 车用通信系统 应用层及应用数据交互标准（第二阶段）》标准场景算法。 北向通信协议技术要求 支持和 V2X云控平台、网管设备间采用标准接口对接，以满足通用性、一致性要求。 协议参考： 1）数据协议：TITS 0117—2020 合作式智能运输系统 RSU 与中心子系统间数据接口规范（发布稿）； 2）运维管理参考相应运维管理协议：2021-CCSA-29 面向车路协同的路侧设备（RSU） 运维管理平台。 | 10 | 台 |
| 工业级接入交换机 | 1) 交换容量 336Gbps/3.36Tbps 2) 工作湿度 5%～95%RH（无凝结） 3) 硬件参数 4) 电源是否标配 是 5) 是否支持PoE 否 6) 接入电口 8个 7) 上行光口 2个 8) 电口速率 10/100/1000Mbps 9) 上行光口速率 1Gbps 10) 电口最大速率 1000Mbps 11) 光口最大速率 1000Mbps 12) 业务端口/槽位描述 Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100/1000Mbps；Port 9-10: 2 × SFP 1000Mbps 13) 调试端口 1个console口 14) Reset按钮 1个 15) 供电方式 外置电源:12 VDC,2A 16) 工作温度 -40℃～+75℃ 17) 功耗 空载功耗：≤6W满载功率：6W 18) 环网协议 STP、RSTP、ERPS 19) VLAN功能 支持 20) 链路聚合 支持静态链路聚合支持 LACP 21) IEEE802.3x流量控制 支持基于IEEE 802.3X流控（全双工） | 12 | 台 |
| 工业级汇聚交换机 | 1）8×1000Base-X,10/100/1000Base-T(X) Combo接口;8×1000Base-X SFP接口；16×10/100/1000Base-T(X)电口。 2）支持DRP、DT-Ring协议族，RSTP/MSTP及VRRP等多种冗余组网机制 3）支持IPv4、IPv6的静态路由,RIP v1/v2,RIPng,OSPF,OSPF v3,BGP,ISIS等路由协议 4）支持QoS,VLAN,SNMP v1/v2c/v3,RMON 5）机架安装，220V双电源， IP30防护等级，符合工业三级电磁兼容性要求；工作温度-40~75°C，支持IP30防护，具备原厂配套可视化平台运维管理工具。每台含8个千兆光模块 | 2 | 台 |
| 工业级汇聚交换机 | 1.支持千兆光电复用接口，配置灵活。最大支持4个万兆SFP接口，8个千兆光电复用口，8个千兆光口，16个千兆电口 2.支持基于IEC62439-6的DRP/DHP冗余协议，环网自愈时间＜20ms，且与网络大小无关 3.支持RSTP/MSTP/STP，ERPS，及VRRP等多种冗余组网机制 4.支持QoS，VLAN，SNMP v1/v2c/v3，RMON(组1,2,3和9) 5.支持DDM光功率检测功能 6.支持巨型帧传输，封包缓冲区高达32Mbit，视频传输高效稳定 7.IP40防护等级，无风扇散热，工作温度-40℃到75℃ | 3 | 台 |
| 高清相机 | 1、高像质：采用行业专用GS-CMOS图像传感器，高感光度，高信噪比，高宽动态，呈现高清图像 2、低时延：码流传输超低延时，端到端延时≤90ms，每帧数据都带曝光时间戳（毫秒级别），NTP/PTP校时，适用于V2X场景 3、多应用：支持多样性混合场景应用，集卡口电警全线业务、流量采集、事件检测于一体，全方位适配道路交通场景 4、多维感知：支持北斗/GPS定位校时（天线需单独下单），感知多维度数据 5、强安全：满足GB35114-A级加密标准，采用一体化结构设计，适用多种复杂环境 6、采用1.1英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出4096×2336@50fps高清图像 7、支持1~4车道数十种车辆违法行为抓拍及图片合成、OSD信息叠加 8、支持车牌、车型、车标、车系、车身颜色、年检标志、遮阳板、纸巾盒、香水盒、挂件等机动车属性全结构化识别 9、支持机动车、非机动车和行人目标检测和人脸检测并抠出人脸小图 10、支持行人事件、停车事件、逆行事件、交通拥堵等交通事件检测 11、支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等交通信息采集 12、支持视频、雷达、线圈三种触发方式 13、支持最大256G TF卡本地存储，抓拍图片可断网续传 14、支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、I/O接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口、支持电源返送 15、支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线，大幅提高施工调试效率 16、具有防雷和防浪涌功能 17、自带暖光LED频闪灯 | 30 | 台 |
| 毫米波雷达 | 网联要求： (1) 支持与边缘计算单元实现协议交互，满足实现互通及融合感知计算功能； (2) 支持智能网联应用； (3) 通过融合计算，支持车联网所需格式化数据。 功能和接口要求： (1)可对8车道（含正向车道和反向车道）范围内的不少于256个交通目标进行检测，并可对交通目标进行轨迹跟踪； (2)支持基于GNSS或NTP的时钟同步功能，可输出精度不低于1ms的时间戳； (3)具有至少1个RS485接口或1个RJ45 10/100/1000M自适应以太网接口； (4)毫米波雷达为客户端，接收方为服务端，支持TCP/UDP传输协议，支持对多个服务端传输数据； (5)应满足国家主管部门关于路侧毫米波雷达的工作频段要求，不得采用76Ghz-79Ghz频段。 技术参数要求： (1) 工作频段： W 波段； (2) 中心频率： 79 ~81GHz； (3) 信号带宽： 250MHz； (4) 发射功率： 14.1dBm； (5) 方位角： 20°（远距离）/80°（近距离）； (6) 俯仰角： 10°（远距离）/24°（近距离）； (7) 距离分辨： 2m（远距离）/0.3m（近距离）； (8) 方位分辨： 1.6°（远距离）/3.2°（近距离）；1.2°（远距离）/2.8°（近距离）；（开启波束锐化） (9) 距离精度： 0.25m（远距离）/0.15m（近距离）； (10) 方位精度： 0.3°（远距离）/0.4°（近距离）； (11) 速度精度： 0.2km/h; (12) 航向精度： 0.044°（远距离）/0.022°（近距离）； (13) 扫描周期： 50ms。 | 16 | 台 |
| 激光雷达 | 激光波长：905nm激光安全等级：class1人眼安全测距能力：200m(180m@10% NIST)盲区：≤0.5m精度（典型值）：±5cm（1sigma）水平视场角：120°（-60.0°~ +60.0°）垂直视场角：25°（-12.5°~ +12.5°）水平角分辨率：平均0.2°垂直角分辨率：平均0.2°帧率：10Hz出点数：750,000pts/s（单回波），1,500,000pts/s（双回波）以太网输出：1000 Mbps输出数据协议：UDP packets over Ethernet工作电压：9V -36V产品功率：15W重量：~730g（不含数据线）尺寸（不包含接插件）：108mm（D）x 110mm（W）x 45mm（H）工作温度：-40°C~ +85°C存储温度：-40°C~ +105°C防护等级：IP67、 IP6K9K | 14 | 台 |
| 边缘计算终端 | 网联要求： (1) 支持与前端感知设备，RSU，中心软件平台等实现协议交互，满足实现互通及融合感知计算功能； (2) 支持智能网联应用； (3) 通过融合计算，支持车联网所需格式化数据。 功能和接口要求： (1)支持摄像机、毫米波雷达、激光雷达等设备接入；支持面向视频、图像、点云等数据的二次开发功能，并可提供SDK； (2)支持与车联网应用服务平台断开连接的状态下，仍可提供不间断业务服务； (3)支持从摄像机获取视频流并进行视频解码、目标检测、目标跟踪、目标定位等功能，从毫米波雷达获取结构化数据，从激光雷达获取点云数据，并进行目标融合定位、跟踪等功能； (4)支持远程运维管理功能； (5)应满足所接入感知设备的接口要求； (6)支持基于GNSS或PTP/NTP的时钟同步功能，可输出精度在1ms内的时间戳； (7)可选配4G/5G/WiFi等通信模块实现无线回传。 性能要求： (1) 边缘计算设备的端到端处理（从相机曝光到MEC输出结构化数据）时延应小于180ms； (2)边缘计算设备的算力应满足并匹配所接入传感器的数据计算需求； (3)感知的结构化数据输出频率≥10Hz； | 6 | 台 |
| 车辆网联套件 | 前装定制 | 20 | 套 |
| 自动驾驶车辆 | 前装定制：级别：中大型SUV 能源类型：纯电动 电池容量(kWh)：大于等于112 CLTC纯电续航里程(km):大于等于650 最大功率(kW)：450 最大扭矩(N.m)：710 车身结构：5门5座SUV 电动机(Ps)：612 | 1 | 辆 |
| 自动驾驶车辆 | 前装定制车辆： 能源类型：纯电动 最大功率(kW)310 最大扭矩(N.m)440 变速箱：电动车单速变速箱 车身结构：5门5座MPV 102kwh电池，702KM长续航智驾版，19英寸轮毂 官方选配包-一体式智慧灯幕套装 官方选装-后排右侧座椅电动脚踏 | 1 | 辆 |
| 自动驾驶车辆 | 前装定制：最大功率(kW)：170 最大扭矩(N.m)：336 车身结构：货车 最大满载质量(kg)：3850 电池能量(kWh) ：83kWh 官方选装-科技包（11颗摄像头+4颗激光雷达+6颗毫米波雷达+12颗超声波雷达+2个域控制器+2个天线+1个高精定位模块+线束改制） | 1 | 辆 |
| 计算存储服务器 | CPU_2.0GHz*2¦Mem_64G_DDR4-3200MHz_ECC-RDIMM*13¦SSD_480G_SATA_6Gpbs_2.5in_Read*2、3.84TB NVME SSD *4、12TB SATA HDD*6¦RAID_PM8204-8i_2G_12Gbps*1¦SuperCap_ASCM-35F*1¦NIC_1Gbps_4Port_RJ45_inagile_I350_PCIe_No NCSI*1¦Riser_X16*1+X8*2_3LEFT*1¦Riser_X16*2_2FH_RIGHT*1¦PowerSupply_800W_Platinum_220VACor240VDC*2 外扩：Mem_64G_DDR4-3200MHz_ECC-RDIMM*1 配件1-扩展：3.84TB NVME SSD（随整机质保）*4 配件2-扩展：12TB SATA HDD（随整机质保）*6 | 9 | 台 |
| 算法数据服务器 | CPU_2.9GHz*2¦Mem_64G_DDR4-3200MHz_ECC-RDIMM*4¦SSD_480G_SATA_6Gpbs_2.5in_Read*2¦SSD_3.84T_U.2_NVME SSD*2¦RAID_PM8204-8i_2G_12Gbps*1¦SuperCap_ASCM-35F*1¦VROCKey_I_Prem_RAID0-1-5-10_Red*1¦NIC_1Gbps_4Port_RJ45_inagile_I350_PCIe_No NCSI*1¦Riser_X16*1+X8*2_3LEFT*1¦Riser_X16*2_2FH_RIGHT*1¦PowerSupply_1300W_Platinum_220VACor240VDC*2 | 2 | 台 |
| 网络设备1-防火墙 | 8 x GE RJ45 ports, 2 x RJ45/SFP shared media WAN ports, 128GB SSD 3年原厂保修服务+应用控制+IPS入侵检测+AV病毒过滤+云沙盒 | 2 | 台 |
| 网络设备2-业务交换机 | 整机交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1260Mpps； 10G SFP+端口≥24个，QSFP28端口≥2个，扩展插槽≥2个，支持安全插卡 支持Telemetry，支持vxlan 模块化双电源、模块化双风扇（前后或者后前出风） | 2 | 台 |
| 网络设备3-管理交换机 | 整机交换容量336Gbps，包转发率126Mpps； 24个千兆电（8combo），4个SFP+接口，1个mini USB接口，模块化双电源 | 1 | 台 |
| 光模块及光纤跳线 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) 12个 SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) 80个 支持10G和40G多模LC光纤跳线5m 60个 | 1 | 套 |
| 监控视频存储及转发 | 支持至少100路以上视频的存储及流媒体转发功能，其中视频存储支持不少于30天。 通过流媒体服务器的对接，进行路侧相机视频流的编解码及转发，流媒体服务器需支持主流国标、RTSP/RTMP协议转发。 | 1 | 台 |
| NTP服务器 | 提供NTP服务 | 1 | 台 |

### 2.3.2.新国标云资源

| 子模块 | 采购明细 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装服务 | 安装工程师 | 10 | 人天 |
|  | 高级运维工程师 | 4 | 人天 |
| 信控系统接入服务器 | 总体要求：国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜；标准2U服务器，长度<800mm， 处理器要求：2颗2.8GHz； 内存要求：最大支持16个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持2T内存容量，支持3200MT/s工作频率，内存类型：支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存;支持主流厂商内存颗粒，配置64G 内存； 本地存储：最大支持29个2.5寸硬盘（含4个后置LFF）或12个3.5寸硬盘，最大支持12个U.2 NVMe前置硬盘，后置支持E1.S硬盘，本次配置3块4TB企业级SATA盘； RAID支持：板载PCH支持14个SATA接口，支持12Gb/s SAS RAID; 支持SAS/SATA/NVME混合模式; 本次配置1张8通道2G缓存高性能Raid卡，支持Raid 0/1/5/6等 网络接口：支持OCP3.0网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb/100Gb速率，支持板载双口千兆网口 1Gb/s，本次配置1块双口千兆网卡， I/O扩展槽以及扩展模块配置：最大支持5个PCIE插槽，以及1个OCP3.0卡和1个Raid Mezz卡，支持4个单宽GPU ， 电源模块：两个冗余热插拔550W / 800W / 1300W 高效金牌、铂金或钛金交流电源; 支持-48V / 336V直流电源， 管理功能：搭配原厂基础设施管理平台，支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。 静电保护：为防止服务器元器件受静电损坏影响使用寿命，要求服务器厂家通过静电防护认证、产品符合静电防护标准。 服务： 提供原厂商3年全质保（7*24*4响应； | 2 | 台 |
| 应用服务器 | 总体要求：国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜；标准2U服务器，长度<800mm， 处理器要求：2颗2.8GHz； 内存要求：最大支持16个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持2T内存容量，支持3200MT/s工作频率，内存类型：支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存;支持主流厂商内存颗粒，配置64G 内存； 本地存储：最大支持29个2.5寸硬盘（含4个后置LFF）或12个3.5寸硬盘，最大支持12个U.2 NVMe前置硬盘，后置支持E1.S硬盘，本次配置3块4TB企业级SATA盘； RAID支持：板载PCH支持14个SATA接口，支持12Gb/s SAS RAID; 支持SAS/SATA/NVME混合模式; 本次配置1张8通道2G缓存高性能Raid卡，支持Raid 0/1/5/6等 网络接口：支持OCP3.0网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb/100Gb速率，支持板载双口千兆网口 1Gb/，本次配置1块双口千兆网卡； I/O扩展槽以及扩展模块配置：最大支持5个PCIE插槽，以及1个OCP3.0卡和1个Raid Mezz卡，支持4个单宽GPU ， 电源模块：两个冗余热插拔550W / 800W / 1300W 高效金牌、铂金或钛金交流电源; 支持-48V / 336V直流电源， 管理功能：搭配原厂基础设施管理平台，支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。 静电保护：为防止服务器元器件受静电损坏影响使用寿命，要求服务器厂家通过静电防护认证、产品符合静电防护标准。 服务： 提供原厂商3年全质保（7*24*4响应）； | 1 | 台 |
| 数据库服务器 | 总体要求：国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜；标准2U服务器，长度<800mm， 处理器要求：2颗2.8GHz 处理器； 内存要求：最大支持16个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持2T内存容量，支持3200MT/s工作频率，内存类型：支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存;支持主流厂商内存颗粒，配置128G 内存； 本地存储：最大支持29个2.5寸硬盘（含4个后置LFF）或12个3.5寸硬盘，最大支持12个U.2 NVMe前置硬盘，后置支持E1.S硬盘，本次配置3块4TB企业级SATA盘； RAID支持：板载PCH支持14个SATA接口，支持12Gb/s SAS RAID; 支持SAS/SATA/NVME混合模式; 本次配置1张8通道2G缓存高性能Raid卡，支持Raid 0/1/5/6等 网络接口：支持OCP3.0网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb/100Gb速率，支持板载双口千兆网口 1Gb/，本次配置1块双口千兆网卡； I/O扩展槽以及扩展模块配置：最大支持5个PCIE插槽，以及1个OCP3.0卡和1个Raid Mezz卡，支持4个单宽GPU ， 电源模块：两个冗余热插拔550W / 800W / 1300W 高效金牌、铂金或钛金交流电源; 支持-48V / 336V直流电源， 管理功能：搭配原厂基础设施管理平台，支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。 静电保护：为防止服务器元器件受静电损坏影响使用寿命，要求服务器厂家通过静电防护认证、产品符合静电防护标准。 服务： 提供原厂商3年全质保（7*24*4响应）； | 1 | 台 |
| 车联网交互服务器 | 总体要求：国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜；标准2U服务器，长度<800mm， 处理器要求：2颗2.8GHz） ； 内存要求：最大支持16个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持2T内存容量，支持3200MT/s工作频率，内存类型：支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存;支持主流厂商内存颗粒，配置64G 内存； 本地存储：最大支持29个2.5寸硬盘（含4个后置LFF）或12个3.5寸硬盘，最大支持12个U.2 NVMe前置硬盘，后置支持E1.S硬盘，本次配置3块4TB企业级SATA盘； RAID支持：板载PCH支持14个SATA接口，支持12Gb/s SAS RAID; 支持SAS/SATA/NVME混合模式; 本次配置1张8通道2G缓存高性能Raid卡，支持Raid 0/1/5/6等 网络接口：支持OCP3.0网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb/100Gb速率，支持板载双口千兆网口 1Gb/，本次配置1块双口千兆网卡； I/O扩展槽以及扩展模块配置：最大支持5个PCIE插槽，以及1个OCP3.0卡和1个Raid Mezz卡，支持4个单宽GPU ， 电源模块：两个冗余热插拔550W / 800W / 1300W 高效金牌、铂金或钛金交流电源; 支持-48V / 336V直流电源， 管理功能：搭配原厂基础设施管理平台，支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。 静电保护：为防止服务器元器件受静电损坏影响使用寿命，要求服务器厂家通过静电防护认证、产品符合静电防护标准。 服务： 提供原厂商3年全质保（7*24*4响应）； | 2 | 台 |
| 服务器基础资源 | 总体要求：国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜；标准2U服务器，长度<800mm， 处理器要求：配置2颗2.8GHz ； 内存要求：最大支持16个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持2T内存容量，支持3200MT/s工作频率，内存类型：支持RDIMM、LRDIMM、BPS内存;支持主流厂商内存颗粒，本次配置64G 内存； 本地存储：最大支持29个2.5寸硬盘（含4个后置LFF）或12个3.5寸硬盘，最大支持12个U.2 NVMe前置硬盘，后置支持E1.S硬盘，本次配置3块4TB企业级SATA盘； RAID支持：板载PCH支持14个SATA接口，支持12Gb/s SAS RAID; 支持SAS/SATA/NVME混合模式; 本次配置1张8通道2G缓存高性能Raid卡，支持Raid 0/1/5/6等 网络接口：支持OCP3.0网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb/100Gb速率，支持板载双口千兆网口 1Gb/，本次配置1块双口千兆网卡； I/O扩展槽以及扩展模块配置：最大支持5个PCIE插槽，以及1个OCP3.0卡和1个Raid Mezz卡，支持4个单宽GPU ， 电源模块：两个冗余热插拔550W / 800W / 1300W 高效金牌、铂金或钛金交流电源; 支持-48V / 336V直流电源， 管理功能：搭配原厂基础设施管理平台，支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等。 静电保护：为防止服务器元器件受静电损坏影响使用寿命，要求服务器厂家通过静电防护认证、产品符合静电防护标准。 服务： 提供原厂商3年全质保（7*24*4响应）； | 3 | 台 |

### 2.3.3.网络安装施工

安装工作主要包括：机房电源接入、机柜通信接入、机房线缆辅材铺设、设备调试、抱杆箱，落地柜安装布置，具体所需人天见下表：

| 子模块 | 采购明细 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房电源接入 | 工程师 | 200 | 人天 |
|  | 网络工程师 | 40 | 人天 |
|  | 项目经理 | 35 | 人天 |
| 机柜通信接入 | 工程师 | 180 | 人天 |
|  | 网络工程师 | 35 | 人天 |
|  | 项目经理 | 30 | 人天 |
| 机房线缆辅材铺设 | 工程师 | 150 | 人天 |
|  | 网络工程师 | 25 | 人天 |
|  | 项目经理 | 20 | 人天 |
| 抱杆箱，落地柜安装布置 | 工程师 | 170 | 人天 |
|  | 网络工程师 | 30 | 人天 |
|  | 项目经理 | 25 | 人天 |
| 设备调试 | 工程师 | 100 | 人天 |
|  | 网络工程师 | 20 | 人天 |
|  | 项目经理 | 10 | 人天 |
| 网络专线 | 3年网络专线租赁 | 5 | 项 |

### 2.3.4.大数据开发治理平台

| 子模块 | 采购明细 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大数据基础平台 | 分布式文件系统 实时流计算引擎 分布式分析型数据库 NoSQL大数据库 消息中间件 大数据安全管理 大数据平台监控管理 | 1 | 套 |
| 大数据开发治理平台 | 大数据开发平台 大数据治理平台 数据API开发管理平台 | 1 | 套 |
| 大数据云平台 | 大数据集群运维管理 多租户管理 大数据应用管理 | 1 | 套 |

### 2.3.5.集成服务

集成服务主要包括上述四项模块设备组网安装以及组网后整体调试，服务所需人天及资源见下表：

| 子模块 | 采购明细 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房勘察，方案设计 | 工程师 | 30 | 人天 |
|  | 调试工程师 | 10 | 人天 |
|  | 项目经理 | 15 | 人天 |
| 临时机柜搭建、服务器上架、电源线 / 网线布放、硬件连接 | 工程师 | 250 | 人天 |
|  | 调试工程师 | 20 | 人天 |
|  | 项目经理 | 10 | 人天 |
| 系统部署、KVM 切换器配置、功能测试、故障排查与优化 | 工程师 | 170 | 人天 |
|  | 调试工程师 | 70 | 人天 |
|  | 项目经理 | 25 | 人天 |
| 设备租赁 | 调试用标签机，kvm切换器，临时机柜等设备 | 1 | 项 |

- 评估及验收交付

- 甲方有权对项目进行阶段性评估，乙方应予配合，并及时协调、解决双方共同关心的问题。

- 甲方或甲方业主在各类项目现场将对产品进行系统性和整体性交付，该交付应与产品的现场检验测试和付款方式相对应。

- 产品交付除依据现场检验测试报告外，甲方或甲方业主有权组织专家组对现场检验测试报告和产品运行状况进行审议，认定项目验收合格后签署交付报告。经双方签字的验收报告为付款依据。

- 验收

3.4.1到货查验：产品符合设备本身的规格、技术条件、采购招标文件规定及在投标文件中承诺的其他指标，并以报请甲方进行检测验收合格为准。由甲方按照本合同、招标文件所约定的工作内容、要求及期限对乙方完成的工作内容进行到货查验。并由甲方或业主指定的第三方检测机构对工程的整体质量进行检测，如检测不合格，乙方必须在规定的期限内完成整改，整改完成后进行复检直至检测合格，因此导致的工期延后，甲方有权要求乙方承担合同迟延交付的违约责任。

3.4.2项目初验

3.4.2.1本合同项下的所有软硬件设备及网络线路的功能和性能必须满足招标文件、施工图设计、设计变更、工程变更、设计方案、深化设计、会议纪要等所包含的内容。

3.4.2.2乙方提交的初验材料以甲方、业主、甲方客户、监理单位和设计单位审核同意后组织初验。

3.4.2.3乙方应对《初验报告》中提出的问题进行整改。整改完毕经甲方、业主、甲方客户、监理单位、设计单位审核确认后，初验阶段结束。

3.4.2.3乙方应编写项目的施工及集成交付文档，需满足甲方、甲方客户、业主和监理单位要求。

3.4.2.4在竣工验收完成后，移交验收所有相关的文档材料。移交的项目资料应按专业、按类别装订成册，并提供相应的电子版资料（光盘或U盘），移交的资料不应少于6份。网络、安全、存储、云平台等设备配置的相关技术文档也应一并提交。

3.4.3系统试运行

3.4.3.1业主项目整体初验合格后进入试运行期，系统正常运行60个日历天后试运行期结束。

3.4.3.2试运行期间乙方必须保障系统的正常运行，在试运行期间，现场保障人员不得少于2人，保障时间为不低于7*24h标准，试运行保障人员应为原交付团队成员。试运行结束后乙方应提交《试运行报告》记录试运行期间所有故障记录和相关处理情况。

3.4.3.3在业主项目试运行期间，如系统出现重大问题（包括软硬件故障、软件缺陷等），则试运行期从系统故障修复之日起重新计算，若仍达不到要求，继续顺延，直到系统连续正常运行60个日历天无故障时为止。

3.4.3.4所有相关安装调试通过后，施工道路、绿化按当地市政要求恢复到位。

3.4.4项目终验

3.4.4.1业主项目试运行期结束，由乙方书面提交《终验申请》。甲方在接到乙方验收申请后的15个日历天内予以答复并组织验收工作。终验前，乙方以书面形式向甲方提供包含但不限于：工程说明、变更单（如有）、洽商记录、试运行报告、设备质保文件、交接书等。

3.4.4.2如果甲方认为工程符合验收条件，乙方整理验收文档。验收工作由甲方、乙方、监理方、设计单位及其他相关单位联合进行。

3.4.4.3验收应根据招标文件、设计文件及信息系统集成相关规范以及试运行状况等进行综合评估。

3.4.4.4如验收不合格的，乙方进行整改，直至验收合格。

3.4.5系统移交

3.4.5.1终验后30个日历天内由甲乙双方组织进行系统移交的相关工作，经甲方确认后，移交工作完成。

3.4.5.2所有资料由乙方按照专业、按照类别装订成册，并应有相应的电子版文件一并提交，移交资料数量由业主指定。

3.4.6双方一致同意并确认，本合同所述的到货查验、初验或最终验收（竣工验收）等各阶段验收的前提为业主或甲方客户对甲方进行了相应的各阶段验收，如业主或甲方客户未进行或未通过对甲方的到货查验、初验或最终验收（竣工验收）等各阶段验收，甲方有权等待业主或甲方客户对甲方到货查验、初验或最终验收（竣工验收）等各阶段验收通过后，再进行对乙方的项目到货查验、初验或最终验收（竣工验收）等各阶段验收，由此引起的争议，甲方不承担任何违约责任。

3.4.7甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

3.4.8乙方应在收到甲方书面异议后七个日历天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3.4.9以上验收材料及要求以业主方最终书面要求为准。

- 售后服务

- 项目所有软硬件设备，乙方应提供自系统验收后5年质保。乙方还应提供自系统验收后1年的现场运维服务。

- 承包人在向发包人提交工程竣工验收报告时，应当向发包人出具《质量保修书》。《质量保修书》中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

- 保修期自实际竣工验收合格之日起计算，具体期限按国家有关法律法规规定以及《质量保修书》中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。

- 在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收且验收合格的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

- 工程保修期终止后28天内，监理人签发保修期终止证书。

- 违约责任

## 5.1 承包人违约

### 5.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

5.1.1.1承包人的施工图、设计（包括设计变更、调整等）、承包人涉及实施本工程相关的文件、实施和竣工的工程不符合我国相关法律、法规规定以及合同约定；

5.1.1.2承包人违反如下的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

- 除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外；

- 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人；

- 承包人不得将勘察、设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人书面同意，承包人不得将非主体、非关键性工作分包给第三人；

- 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应；

- 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本；

5.1.1.3承包人违反以下条款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

- 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

- 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

- 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

- 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

5.1.1.4承包人违反以下条款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

- 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误及损失等由承包人承担。

- 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

- 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

5.1.1.5承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

5.1.1.6由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

5.1.1.7承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

5.1.1.8承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

5.1.1.9承包人未能按期开工；

5.1.1.10承包人违反以下条款规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干；

- 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

- 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、勘察负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

- 承包人的设计人员应具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

- 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

- 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

5.1.1.11经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

5.1.1.12承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

### 5.1.2 对承包人违约的处理

5.1.2.1承包人发生第22.1.1.6目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

5.1.2.2承包人发生第5.1.1.2、第5.1.1.8目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第5.1.3项、第5.1.4项、第5.1.5项约定处理。

5.1.2.3承包人发生除第第5.1.1.2、5.1.1.6目和第5.1.1.8目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

5.1.2.4承包人发生第5.1.1.2、5.1.1.8目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。除本合同其他约定和有关责任外，承包人还应按本合同总价款的1%向发包人支付违约金。

5.1.2.5承包人发生除第5.1.1.8目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误以及给发包人或第三方造成的有关损失。如经监理人发出整改通知后，承包人不予改正或未在通知指定期限内予以改正的，则每逾期一日，发包人有权要求承包人按本工程合同价的1‰向发包人支付违约金。但累计工期延误违约金不超过签约合同价的10%。否则，发包人有权单方面解除合同且不承担任何责任。

因承包人原因工期延误时间超过合同总工期或分段施工工期的10%时，每延误一天承包人承担签约合同价2‰的违约金（违约金的总额不超过签约合同价的5％）。如因承包人原因造成总工期延误超过20天的，承包人应制定出具体可行的自行赶工措施，报发包人和总监理工程师批准。如发包人认为承包人的赶工计划不可行，则发包人有权单方面解除合同且不承担任何责任，并要求承包人赔偿发包人的实际损失。

若承包人在违约行为发生之日起7天内未向发包人支付违约金，则发包人有权在应付承包人的工程款中扣除上述违约金。

5.1.2.6经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。承包人应在按复工通知要求按时复工，否则，每逾期一日，发包人有权要求承包人按本工程合同价的1‰向发包人支付违约金。

5.1.2.7其它违约行为

承包人承担违约责任形式包括但不限于:

- 书面警告。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务及监理工程师或发包人（含主管人员）的指示时，监理工程师或发包人有权向承包人发出书面警告，每次书面警告，承包人应当支付人民币2000元违约金给发包人。

- 限期改正。监理工程师或发包人在日常工作检查中发现承包人有违约行为，有权向承包人发出违约通知，要求承包人必须在监理工程师或发包人限定的时间内履行义务。同时，承包人应当向发包人支付人民币5000元违约金。

- 一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须主动向发包人缴纳违约金人民币1万元/次；若承包人再犯性质相同的违约行为，第2 次1.5万元，2次以上（不含本数）2万元/次。

- 严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币5万元/次。

- 部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达承包人时部分解除合同即生效。部分解除合同的法律后果依照第22.1.3、22.1.4条的相关约定执行。

- 解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。解除合同的法律后果依照第22.1.3、22.1.4条的相关约定执行。

- 赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应向发包人赔偿全部损失，包括直接损失和间接损失。

5.1.2.8三次限期改正责任相当于一次一般违约责任；三次一般违约责任相当于一次严重违约责任；累计三次严重违约责任，发包人有权单方部分或全部解除合同。

5.1.2.9根据5.1.2..1款各项的规定，承包人违约须向发包人支付违约金或赔偿金时，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接抵扣，承包人不得有异议。如在当期工程款无法扣付，或扣除当期工程款会影响工程正常施工时，发包人可直接从履约保函中扣除。

#### 工期延误方面的违约责任

①承包人违反协议书约定延期开工的，每延迟开工1天，应给发包人支付本工程合同价款的1‰的违约金；延迟开工超过10天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任。

#### 工程质量方面的违约责任:

- 发包人和监理人抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材料不符合合同约定时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿由此造成的损失外，承包人应当按照该批次材料的价值，按照如下方式承担违约责任：

- 单宗或批次材料价值在10万元以上100万元以下（含100万元），承包人承担1次一般违约责任。

- 单宗或批次材料价值100-200万元（含200万元），承包人承担1次严重违约责任。

- 单宗或批次材料价值在200万元以上的，发包人有权部分解除合同或解除合同，并要求承包人赔偿发包人由此遭受的实际损失。

- 对于单宗或批次材料价值不高于10万元的（含10万元），累计抽检不合格达5次，承包人承担1次一般违约责任。

- 承包人对各工序必须报验核查质量控制点。如承包人申请报验后，经总监理工程师或发包人检查发现存在较大质量问题（如存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%的），则该工序质量为不合格，承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，承包人承担一般违约责任；总计发现3 次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，承包人承担严重违约责任；承包人采取整改措施后效果仍不明显的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

- 工程保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项目所属分项工程造价5%计算，向发包人支付违约金。

#### 安全生产方面的违约责任

- 承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患或质量问题，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，承包人必须承担一次严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光2 次及以上（含本数）的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

- 承包人在发包人、总监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患或质量问题的，承包人应限期改正。若同样问题被连续发现2次的或累计类似问题被发现3次，承包人必须承担一般违约责任1次；此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

- 承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由发包人报主管部门处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任：

- 发生特别重大事故，承包人按事故所属分项工程总价15%，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于5万元；

- 发生重大事故，承包人按事故所属分项工程总价12%，向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于3万元；

- 发生较大事故，承包人按事故所属分项工程总价10%，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于2万元；

- 发生一般事故，承包人按事故所属分项工程总价8%，向发包人支付违约金，违约金数额不得低于1万元；

发生上述重大事故，发包人视情况严重性，有权对承包人作出限期改正至严重违约的处罚，并有权部分或全部解除合同，按第5.1.3、5.1.4条执行。

承包人依照上述约定支付的违约金后，所支付的违约金不足于弥补发包人损失的，承包人必须据实赔偿。

文明施工、环境保护方面的违约责任:

- 发包人、监理人对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，承包人必须承担一般违约责任，并限期改正；如不限期改正，承包人须承担严重违约责任。

- 在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

- 承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2次，经查实，承包人必须承担一般违约责任1次，若故意拖延或同样问题累计被投诉3次及以上，经查实，承包人必须承担严重违约责任1次。

#### 工程分包、转包方面的违约责任:

承包人擅自分包或者转包工程的，发包人有权单方部分或全部解除合同，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿，承包人履约保函不予退还，还需支付合同总价款2%的违约金，承包人对此须无异议。

#### 人员和设备投入不到位的违约责任:

- 承包人违反通用合同条款第4.6款约定的（除专用条款已相应作出约定的），每发现一例，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正；承包人拒不限期改正的，必须承担严重违约责任，直至部分或全部解除合同。

- 承包人必须服从发包人、监理人的管理，主动支持发包人、监理人的工作，对发包人、监理人的指令，若无正当理由公开或变相拒不执行的，发包人、监理人有权视情节严重程度给予一般违约责任及以上的处理，并承担由此造成的一切经济损失。

- 承包人的项目经理或技术负责人必须参加监理人或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议。除获得监理单位或发包人批准外，每缺席1次，承包人须承担1次一般违约责任。

#### 民工工资支付方面的违约责任:

承包人违反本合同关于农民工工资支付的规定，被农民工投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延或被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担一般违约责任1次。若仍然不予整改并未发放拖欠的款项，使农民工采取停工、聚集围阻发包人办公地点、政府行政部门等过激行动的，承包人必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施进行整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的损失。

### 5.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

### 5.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

5.1.4.1承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

5.1.4.2发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

5.1.4.3发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

5.1.4.4合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

5.1.4.5发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按如下约定执行。

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，双方可按：工程所在地人民法院提起诉讼。任何一方可以将争议提交本项目工程所在地人民法院诉讼解决。

### 5.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。

如承包人未按合同约定及发包人要求将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人的，因此造成的相关损失由承包人自行承担。且承包人应按本合同金额的千分之三向发包人支付违约金。

### 5.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

### 5.1.6 费用承担

如双方因本合同或在履行本合同过程中产生的任何纠纷，违约方应承担守约方因此所支出的合理维权费用（包括但不限于公告费、诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、担保费、保函费、维权差旅费等），且违约方不应提出任何抗辩。

- 保密条款

- 任何一方应对在本合同签订或履行过程中所接触到的对方的保密信息，包括但不限于知识产权信息、技术资料、技术诀窍、业务经营信息、内部管理方法、内部规章制度以及其他保密信息，负有保密义务。未经对方事先书面同意，不得进行任何形式的使用或者透露给任何第三方。本合同终止后，一方将立即归还从另一方收到的一切保密信息，或者以另一方认可的方式进行销毁。

- 保密期限不受本合同期限的限制，在本合同履行完毕后叁年内，保密信息接受方仍应承担保密义务。

- 知识产权等一切成果的所有权：全部归甲方所有。未经甲方允许，其他任何人不得将成果全部或部分泄露或提供给第三方。

# 附件三

廉政协议

签订地点：上海浦东

甲方： 上海帆一尚行科技有限公司

乙方：江苏天安智联科技股份有限公司

甲方和乙方在下文中单独称为“一方”，合称为“双方”。

甲乙双方为遵守法律法规和廉政合规要求，维护双方合法权益，本着平等互利的原则，经友好协商，达成以下条款，以兹共同遵照执行：

一、双方陈述并保证将严格遵守适用的法律法规，在与对方履行 合同 合作业务期间，双方不曾实施也不会实施直接或间接的贪污腐败（贿赂）、弄虚作假、威胁强迫或串通舞弊等行为（下称“不当行为”），以不正当影响他人（指任何单位或个人，包括双方员工）、不当谋取任何利益（包括但不限于获得或维持业务、任何潜在商业优势等）。前述“不当行为”，包括但不限于以下表现方式：

（一）向他人提供、给予、允诺、索要，或接受他人提供、给予或许诺的不当好处或利益输出的，包括但不限于贵重礼品礼金、有价证券、支付凭证、好处费，过度的招待、休闲、娱乐、旅游、回扣或投资机会；

（二）以虚构事实或隐瞒真相等方式弄虚作假，误导或试图误导他人的；

（三）授意、指使、强令或胁迫他人实施违法乱纪或不当行为的；

（四）与他人等恶意串通，不当影响他人或谋取利益的。

二、任何一方保证、保护另一方不因该方所实施的不当行为（如有）而遭受任何索赔、责任、罚金、罚款、损失或损害。

三、如一方违反本协议的，另一方有权向其主张违约责任，包括但不限于限期改正、消除影响、损害赔偿等方式。

四、有关本协议或由本协议所产生的一切争议, 各方均应通过友好协商的方法解决。如果该项争议在一方提出友好协商之后三十（30）日内未能得以解决，任何一方均可将争议提交项目所在地人民法院。

五、本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

六、本协议经双方签署即生效，有效期与合同一致（一年或与相关业务协议有效期相同）。

七、对本协议的任何变更、补充，需经甲乙双方书面同意方可生效。

甲方：上海帆一尚行科技有限公司  乙方：江苏天安智联科技股份有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：      法定代表人或授权代表（签字）：

电  话：                                                          电  话：

# 附件四

数据安全保密协议

甲方：上海帆一尚行科技有限公司

乙方：江苏天安智联科技股份有限公司

鉴于：甲乙双方签订了 无锡市车路云项目 合同（以下简称“合同”），在“合同”履行期间（以下简称“合作”期间），甲方向乙方提供的或者乙方在合作过程中所接触到甲方的数据及数据处理活动。双方同意就上述相关数据安全保密达成以下一致：

一、定义

1.1本协议所称“数据”指甲方在合作期间以任何方式（包括但不限于书面、口头、可视方式）向乙方提供的，或在合作过程中乙方所接触到的、各种以电子或者其他方式记录的信息，包括但不限于甲方的用户身份和鉴权信息、用户数据及服务内容信息、用户服务相关信息、用户统计分析数据、网络与系统的建设与运行维护类数据、业务运营类数据、企业管理数据等一般数据、以及重要数据和核心数据。

1.2本协议所称“数据处理活动”指数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、销毁等环节。

- 合作涉及数据情况

见附表。

三、双方责任及义务

3.1甲方提供数据的行为不构成向乙方授予任何与数据相关的专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权、所有权或其他任何权利。

3.2 甲方遵照《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》、《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》等国家相关法律法规要求以及甲方上级单位及甲方公司内部关于数据安全方面的管理规定，包括但不限于《中国移动通信集团有限公司数据安全管理办法》、《中国移动江苏公司数据安全管理实施细则》及系列指南的要求，对合作期间乙方涉及的数据处理活动安全进行监督管理，包括但不限于台账管理、安全评估、审计、检查等。

3.3乙方对数据的处理应当满足下列要求：

3.3.1 乙方应遵守《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》、《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》等国家相关法律法规要求以及甲方上级单位及甲方公司内部关于数据安全方面的管理规定，包括但不限于《中国移动通信集团有限公司数据安全管理办法》、《中国移动江苏公司数据安全管理实施细则》及系列指南，并接受甲方必要的安全评估、审计、检查等监督管理。

3.3.2乙方承诺仅在本次合作期间，为合同履行的目的处理数据，不得未经同意改变数据处理的目的、方式和范围。

3.3.3 未经甲方的事先书面批准，乙方不得以任何形式或任何方式缓存、窃取、泄露、滥用数据以及向第三方提供数据。

3.3.4 乙方有义务妥善保管必要的数据，不得私自复制、泄漏或遗失，对于乙方保管的数据应采取必要技术保护措施，例如：数据脱敏、数据模糊化、数据加密、4A和金库审批、账号和访问操作日志审计等。

3.3.5 乙方不得依据数据，就任何问题，向任何第三方做出任何建议。

3.3.6 未经甲方同意，乙方不得利用上述数据进行新的研究和开发。

3.4 乙方有权向其职员透露或使其接触数据和/或其中的任何相关部分，这些职员应是参与合作项目运行的项目组人员，前提是乙方向职员透露或使其接触数据前已经从该职员获得了至少与本协议保密义务一样严格的保密承诺，并要求在项目结束或职员退出该项目后删除数据，不得私人进行备份。

3.5甲方有权在甲方认为必要的情况下收回所提供的数据及其处理权，乙方应配合甲方行使上述权利，按照甲方的要求将所控制的数据交回甲方、删除或销毁。

四、违约责任和处罚措施

4.1乙方或乙方的职员违反合同及本协议约定，未按照本协议的规定处理数据，或未遵守甲方数据安全管理规定造成数据泄露，或向第三方披露数据，或依据该等数据向第三方做出任何建议，或利用数据进行新的研究开发等，都被视为乙方违约。

4.2乙方违约的，甲方有权要求乙方承担下述各项违约责任，同时甲方有权以书面形式单方面通知乙方终止合作：

（1）立即停止违反本协议的行为；

（2）采取一切有效措施进行补救，防止数据泄露、滥用等范围继续扩大；

（3）按照合同总金额10%向甲方支付违约金，甲方有权在合同中待结算给乙方的结算款中直接等额扣除；违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。上述违约金，包括但不限于甲方因此受到的直接、间接、连带、特殊损失，甲方为调查乙方违约所支出的费用，甲方因乙方违反本协议而导致的律师费、诉讼仲裁费、差旅费等支出、罚金和费用等。

（4）甲方有权利采取将乙方加入甲方合作负面行为名单，报送通信行业管理部门将乙方加入行业负面行为名单等措施。

五、	数据处理期限

除法律明确规定外，本协议规定的数据的处理期限仅限于“合作”过程中（合同有效期内）处理，合作结束后除非甲方书面授权，乙方应将所控制的数据交回甲方、删除或销毁。

数据的保密责任期限为自本协议生效之日起至数据失去其保密性质并为公众所知悉之时为止，不因“合作”终止或解除（合同过期）而结束。

六、	免责条款

由于地震、水灾、火灾或政策法规变化等不能预见、不能避免、不能抗拒的原因，导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下的有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任；在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本协议。

数据安全保密协议附表：

| 合作涉及数据情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数据名称 | 数据 数量 | 数据级别 | 数据类别 | 数据处理方式 | 数据处理目的 | 数据处理范围 |
| 说明 | 根据合作实际情况填写 | 电子化数据填写大小，单位GB； 非电子化数据填写条数 | 参考数据分类分级表 | 参考数据分类分级表 | 选择收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、销毁，可多选 | 根据合作实际情况填写 | 根据合作实际情况填写 |
| 1 | 网络基本数据 | 10TB | 一般数据-1级 | E3 网络与系统运维类数据 | 收集、存储、传输、提供 | 边缘云系统采集 | 车端网络数据 |
| 2 | 云控平台基本数据 | 1000GB | 一般数据-3级 | G5 生产经营类数据 | 收集、存储、传输、提供 | 云端数据管理 | 云端数据 |
| 3 | 车辆运行数据 | 10PB | 一般数据-3级 | A1-5 用户私密信息 | 收集、存储、传输、提供 | 车端数据采集 | 车端数据 |
| 4 | 路侧设备感知数据 | 1PB | 一般数据-4级 | C1-4 位置数据 | 收集、存储、传输、提供 | 路侧数据采集 | 路侧数据 |

# 附表附录：数据分级分类表

| 数据分级 | 数据分类 |
| --- | --- |
| 核心数据 | H1-1 网络规划建设、H1-2 网络运行维护、H2-1 网络与数据安全保障、H2-2 应急通信保障、H3-1 行业发展、H4-1 重大科技成果、H4-2 国家科技计划、H5-1 其他 |
| 重要数据 | Z1-1 网络规划建设、Z1-2 网络运行维护、Z2-1 网络与数据安全保障、Z2-2 物理安全保障、Z2-3 应急通信保障、Z3-1 行业发展、Z3-2 行业发展战略规划与重大决策、Z4-1 出口管制物项、Z4-2 重大科技成果、Z4-3 国家科技计划、Z5-1 一定规模个人信息、Z5-2 其他 |
| 一般数据-4级 | A1-4 实体身份证明、 A1-5 用户私密信息、A2-1 用户密码及关联信息、 B1-2 联系人信息、 |
|  | E1 网络规划建设类数据（关键系统，发布前）、 E2 网络与系统资源类数据（关键系统）、 E3 网络与系统运维类数据（关键系统）、 E4 网络安全管理类数据（关键系统）、 |
| 一般数据-3级 | A1-1 自然人身份标识、B1-1 服务内容数据、C1-2 服务记录和日志、C1-4 位置数据、 D1-1 用户使用习惯和行为分析数据、 D1-2 用户上网行为相关统计分析数据、 |
|  | E1 网络规划建设类数据（等保3级及以上系统，发布前）、E2 网络与系统资源类数据（等保3级及以上系统）、 E3 网络与系统运维类数据（等保3级及以上系统）、 E4 网络安全管理类数据（等保3级及以上系统）、G1 发展战略与重大决策、G2 业务发展类数据、 G3 技术研发类数据、 G5 生产经营类数据、G6-1 人力资源、G6-2 财务信息（公开前）、G6-3 监督管理信息、 G6-5-1 招投标数据（公开前） |
| 一般数据-2级 | A1-2 网络身份标识、 A1-3 用户基本信息、A1-6 集团客户信息、C1-1业务订购关系、C1-3 消费信息和账单、 C2-1 终端设备标识、C2-2 终端设备资料、 |
|  | E1 网络规划建设类数据（关键、等保3级及以上系统发布后、其它系统发布前后）、E2 网络与系统资源类数据（等保3级以下系统）、 E3 网络与系统运维类数据（等保3级以下系统）、 E4 网络安全管理类数据（等保3级以下系统）、 F1-2 渠道信息、 F1-3 客户服务信息、 F1-4 营销信息、G4 运行管理类数据、G6-4 办公自动化、G6-5-1 招投标数据（公开后）、 G6-5-2 物资数据、G6-5-3 业务合作类数据、H1 合作方提供数据 |
| 一般数据-1级 | C1-5 违规记录数据 |
|  | F1-1 产品信息、F2 公开业务运营服务数据、G6-2 财务信息（公开后） |

甲方（盖章）：上海帆一尚行科技有限公司

法定代表人或授权代表签字：

日    期：2025年 06月     日

乙方（盖章）：江苏天安智联科技股份有限公司

法定代表人或授权代表签字：

日    期：2025 年 06 月     日

# 附件五

施工安全协议

甲方：上海帆一尚行科技有限公司

乙方:江苏天安智联科技股份有限公司

乙方在无锡市车路项目项目上为贯彻落实国家《安全生产法》的有关内容，执行“安全第一、预防为主、综合治理的”的方针，确保施工期间，人身、设备、环境安全，保证双方企业财产的安全，明确双方的安全责任，保障工程项目顺利进行，根据相关法律、法规规定，经双方同意，特签订本协议，协议内容如下：

- 乙方必须提供相关部门颁发资质证明、法人资格证明、营业执照、法人代表身份证明书、授权委托书及施工安全记录、特种作业、施工人员等相关证书复印件材料。乙方应遵守甲方一切安全规章制度，接受甲方的监督、检查。对违反甲方制度及双方约定，甲方有权制止及追究法律责任，违约金、赔偿等在应付款中扣除。

- 乙方在承接项目过程中，必须健全安全管理制度，建立安全管理网络，对施工人员开展二、三级安全教育和培训且有书面培训记录、签名、照片。甲方有权检查督促乙方执行国家、地方政府有关安全生产工作方面的法律、条例、规定，对乙方不符合安全文明生产的行为进行制止、对冒险作业或危及生命安全的行为有权命令停止其工作。

- 乙方在承接工程项目后，未经甲方书面同意，乙方不得擅自将其承包的全部劳务工程转包给他人，也不得将其承包的全部劳务工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。若违反规定，视为乙方严重违反合同约定，甲方有权单方解除合同，由此所造成的一切损失概由乙方承担。

- 乙方必须加强施工中的安全管理，任何作业都应规范操作，不得野蛮施工，甲乙双方对各自所处区域的作业环境、设施设备等，必须认真检查和确认，发现隐患必须落实整改后方可施工，一经施工即表示乙方确认上述因素符合安全要求处于安全状态。

- 乙方特种作业人员必须持证上岗，不是特种工种不得从事特种作业或不是同种特种工种操作另一特种作业。如有发现坚决制止并事情况进行处罚，由乙方应承担相应法律责任。

- 甲方有权要求乙方整理、整顿、清洁好现场，保障消防通道畅通、保障现场清洁干净、保证各种气瓶、明火符合国家技术规范、保证电缆线不得绞织在一起，下班后把所有管线收拾干净。

- 乙方在施工中如需搭接水、电、气、挖土、破路、开围墙、用电、禁火区域动火等，必须书面向甲方工地代表与项目主管汇报，办理有关手续并落实防范措施后方可进行施工。如擅自作业，乙方赔偿由此造成的损失并承担500/次违约金；如发生事故，一切责任及经济损失均由乙方负责。

- 乙方施工人员未经甲方工地代表与项目主管的许可，不得擅自进入甲方正常施工区，如无故进入，乙方须承担500/次违约金，如发生事故，一切责任由乙方负责。

- 发生一下情况应停工整顿，并由此停工造成的违约责任由乙方承担：

- 乙方人员在施工中，故意违章，不听劝阻，严重威胁人身及设备安全的。

- 乙方原因的人身伤亡事故。

- 乙方责任造成火灾事故。

- 施工现场脏、乱、差，不能满足安全文明施工要求的。

- 发生打架、聚众、闹事。

- 乙方作为工程项目的承包单位，对施工过程中发生的人身伤害、设备损伤事故应承担以下安全责任：

- 在施工期间乙方应自备施工机械、维修机械、维修设备和常用工具及施工材料等，并自行妥善保管，采取必要的防盗措施，如有被盗，损失等责任自负。

- 乙方必须设专职安全监督管理人员管理安全生产、监督人的不安全行为、物的不安全状态和环境的不安全因素，完善安全管理中存在的缺陷。

- 乙方提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、有效、合法。

- 乙方必须对己方施工人员的不安全行为、物的不安全状态所造成的人员伤亡（包括造成甲方的人员伤亡）负责。

- 乙方在开工前必须组织施工人员进行安全教育，将参加安全教育的人员名单（包括临时增补或调换人员）考试成绩报给甲方。

- 开工前，乙方应组织人员对作业环境、施工区域、工具进行检查，确认符合安全要求，一经开工，表示乙方已确认施工现场、作业环境、工具安全要求处于安全状态。

- 乙方因施工需要，临时随人、随车携带工具、物件进入施工区域的，必须做好登记、备案。

- 乙方人员不得擅自挪用甲方的物资和工具。违者一经发现均做偷窃论处，除归还原物外，承担原物价格叁倍的违约金，情节严重的，移交公安机关处理。

- 爱护施工各方的所有成品、半成品，不得损坏施工各方的设备、材料，对在施工现场发生的乙方人为的损坏行为和盗窃行为，乙方承担一切经济和法律责任。

- 乙方施工人员必须服从甲方项目经理和技术人员的管理，自觉接受询问和检查。甲方要求乙方有能力、有责任、并且履行自己的员工出现人身伤害或伤亡事故后进行治疗、善后、赔偿等工作，甲方不承担这方面责任。

- 乙方施工人员必须备齐身份证、暂住证、流动人口生育证明等相关证件，向甲方项目经理提交施工人员明细清单。乙方必须为其员工购买相关社会保险和意外伤害险，必须按时发放员工工资及福利。

- 乙方在甲方施工过程中，如因自身管理不善，操作不当，造成各方（含甲方及任何第三方）设备损坏和人身伤亡、工伤事故的，均由乙方自负责任，甲方不承担责任，给甲方造成损失的乙方应进行赔偿。

- 乙方施工人员严禁在施工区域内吸烟，如发现吸烟现象及在施工区域内发现烟头则给予每人每次500元的违约金。如情节严重，引发事故，一切责任及经济损失均由乙方负责。

- 乙方应严格遵守落实各级政府部门下发的各项疫情防控措施工作文件要求，杜绝漏报、瞒报、谎报、迟报的情况发生。如引发事故，一切责任均由乙方负责。

- 乙方施工人员工作期间及人多场合，必须佩戴口罩，勤洗手、勤通风，注意个人及宿舍卫生，除参与建设工地地点外，不准外出，有必须外出的，须向甲方项目经理提交出面申请，并同意后方可出行，并做好闭环管理。如乙方施工人员擅自外出，造成损失及引发事故，一切责任均由乙方负责。

- 本协议自双方代表签字盖章后生效。

- 本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

- 因履行本协议发生争议的，双方应协商解决。协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：上海帆一尚行科技有限公司

法定代表人或授权代表签字：

日    期： 2025年 06月     日

乙方（盖章）： 江苏天安智联科技股份有限公司

法定代表人或授权代表签字：

日    期： 2025 年 06 月     日

# 附件六：    通用网络与信息安全责任条款

甲方：上海帆一尚行科技有限公司

乙方：江苏天安智联科技股份有限公司

本条款所包含的安全责任如无特别说明，适用于设备到货、入场施工、项目验收以及系统运行维护整个过程的各个环节，甲、乙方需要严格执行。

1、乙方应保证本工程新增设备至少符合中国移动《中国移动设备通用安全功能和配置规范》规定的以下必选安全配置要求。

| 编号 | 内容 |
| --- | --- |
| 安全要求-设备-通用-功能-1 | 支持按用户分配账号。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-2 | 与设备运行、维护等工作无关的账号，应能够删除或锁定。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-4 | 对于采用静态口令认证技术的设备，应支持数字、小写字母、大写字母和特殊符号4类字符构成的口令。应支持配置口令复杂度。在配置了复杂度后，设备自动拒绝用户设置不符合复杂度要求的口令。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-5 | 对于采用静态口令认证技术的设备，应支持按天配置口令生存期功能。在配置了口令生存期后，设备在口令超过生存期的用户登录时，应提示并强迫该用户设置新口令。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-21 | 对于采用静态口令认证技术的设备，必须支持口令修改，口令修改后不影响设备中业务的正常使用。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-22 | 对于采用静态口令认证技术的设备，支持静态口令加密存放。 |
| 安全要求-设备-通用-配置-4 | 对于采用静态口令认证技术的设备，口令长度至少6位，并包括数字、小写字母、大写字母和特殊符号4类中至少2类。 |
| 安全要求-设备-通用-配置-5 | 对于采用静态口令认证技术的设备，账户口令的生存期不长于90天。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-9 | 设备应支持对不同用户授予不同权限。 |
| 安全要求-设备-通用-配置-9 | 在设备权限配置能力内，根据用户的业务需要，配置其所需的最小权限。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-12 | 设备日志应支持对用户登录/登出进行记录。记录内容包括用户登录使用的账号，登录是否成功，登录时间，以及远程登录时，用户使用的IP地址。 |
| 安全要求-设备-通用-配置-12 | 设备应配置日志功能，对用户登录进行记录，记录内容包括用户登录使用的账号，登录是否成功，登录时间，以及远程登录时，用户使用的IP地址。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-15 | 对于具备TCP/UDP协议功能的设备，应支持列出当前开放端口列表以及设备和其他设备连接情况。 |

2、甲、乙方应遵守中国移动相关安全管理规定要求，具体规定如下：

1）根据《中国移动安全域管理办法》，乙方应服从甲方安全域管理责任部门的管理，部署新设备或进行设备调整或进行已有设备移出时，应提出书面申请，并提交相关设备的基本信息以备更新安全域管理相关数据。未经甲方审批，不得擅自进行新设备部署或随意调整和移出设备、改变安全域结构或者策略配置。

2）根据《中国移动帐号口令管理办法》，乙方应服从甲方帐号管理责任部门的管理，按照帐号审批流程申请所需帐号、修改权限或者撤销帐号，在帐号审批成功并创建后，应对帐号口令进行定期（不超过90天）修改，口令至少由6位及以上大小写字母、数字及特殊符号等混合、随机组成。乙方应严格保护帐号口令，不得故意泄露，否则需承担由此导致安全问题的责任。

3）根据《中国移动远程接入安全管理办法（v1.0）》，乙方应按照甲方远程接入审批要求，对远程接入提出书面申请，并完成相关设置，确保安全接入；访问结束后，应及时终止接入；不得将相关帐号、口令告诉其它人，或者用于其它目的，否则应承担由此引起的一切后果。

4）根据《中国移动网络互联安全管理办法（v1.0）》，乙方应按照网络互联审批要求，向甲方提出网络互联的书面申请，并建立相应的防护手段和管理流程，在互联需求发生变更（包括互联目的或方式的变化）时，应及时向甲方提出互联变更申请。

3、乙方需保证项目实施过程中新增的IT设备安装操作系统、应用软件已经安装所有已发布的安全补丁，关闭与业务无关端口，无关进程和服务，按照最小化的原则进行授权，并无重大安全漏洞、后门或者感染病毒。

4、乙方提供的应用软件中账号所使用的口令已采用加密方式保存，不可固化在软件里。

5、乙方在设备上线前，应详细提供本工程新增设备和应用的进程、端口、账号等方面的情况。

6、在工程实施期间，甲方有权通过安全扫描软件或者人工评估等手段，对本次工程新增设备和应用软件进行检查，并给出符合实际的评估结果。一旦发现有重大安全漏洞、后门或者病毒感染，由乙方立即进行免费修补、清除或者采用其他手段消除安全问题。对于违反本规定导致的一切后果，由乙方负全部责任。

7、乙方必须具备所提供的应用软件版本的独立实验环境。对系统设备的安全补丁升级，乙方原则上应在安全补丁正式发布后1周内，最迟不超过1个月，在实验环境内进行兼容性测试、提供测试结果，并协助甲方进行补丁安装，提供现场支持服务。

8、在产品投入运行直至退网期间，乙方应及时将通过各种途径所发现的自主研发应用软件或产品在软件代码、功能或配置方面的安全漏洞告知甲方并及时、无偿地提供修补方案并实施修补；或者在甲方发现漏洞后1周内最迟不超过1个月内，无偿提供修补方案并实施修补。

9、当本工程新增设备的安全补丁安装失败时，乙方有责任协助甲方对补丁加载失败原因进行分析、测试。

10、当加载的安全补丁与乙方所提供的应用系统存在冲突时，乙方原则上应在1个月内，最迟不超过3个月内，对应用系统进行升级改造。

11、对于乙方提供运行在Windows操作系统的应用软件，乙方必须承诺与趋势科技（TrendMicro）、赛门铁克（Symantec）以及NAI公司等主流网络版防病毒软件或其中之一兼容。

12、对于乙方提供的运行在windows操作系统的应用软件，版本应在Win 2000（含）以上，同时不能使用家用版，如Xp Home 版的操作系统。

13、乙方安全应急处理方面的责任：

1）如果出现未知原因的攻击导致系统或网络设备异常，乙方应承诺配合甲方查找原因，给出解决方案。

2）乙方需建立必要的测试环境，对于各类安全解决方案进行及时测试，并给出可行的现网实施办法。

14、本协议作为合同附件，生效起止时间同合同。本协议需经双方法人代表（或法人代表委托人）签名并盖章，与所签合同具有同等法律效力。合同正本一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，均具有同等法律效力。

| 甲方名称：上海帆一尚行科技有限公司 （盖章） 法定代表人或授权代表（签字）： 签约日期：; 乙方名称：江苏天安智联科技股份有限公司 有限公司 （盖章） 法定代表人或授权代表（签字）： 签约日期：. |  |
| --- | --- |