江苏天安智联科技股份有限公司

与

无锡华通智能交通技术开发有限公司

之

# 采购合同

甲方：江苏天安智联科技股份有限公司

注册地址：无锡市锡山区安镇街道春风南路2号智行科创园8幢3单元1404号办公楼

法定代表人：杨雷

乙方：无锡华通智能交通技术开发有限公司

注册地址：无锡市滨湖区旭天智慧园25号

法定代表人：高岩

鉴于：

- 江苏天安智联科技股份有限公司（以下简称“甲方”）系一家依照中华人民共和国法律在中国境内依法设立并且有效存续的具有独立法人资格的公司。

- 无锡华通智能交通技术开发有限公司（以下简称“乙方”）系一家依照中华人民共和国法律在中国境内依法设立并且有效存续的具有独立法人资格的公司。

- 甲方是项目最终用户或业主单位（以下简称“业主”）的或车联网或“车路云一体化”项目（以下简称“项目”或“业主项目”）的中标单位或直接/间接供应商。本合同书中所有招标文件、投标文件、中标通知书、技术说明书等内容均指甲方或甲方客户参与业主项目的招投标活动中的所有文件中的相关内容。

- 按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》及其他相关法律、法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，就业主项目中相关采购事宜，达成以下合同条款：

- 合同标的

  - 乙方作为甲方_城市级智能网联汽车安全监测平台_(产品/服务)采购供应商，按照本合同约定的条件，向甲方销售相关软硬件产品/服务。甲方向乙方采购总额暂定为1,800,000.00(元)（人民币大写：壹佰捌拾万元整）。本合同采购总额以经业主指定的第三方审计机构审定后的结算价格为准。

  - 甲方向乙方采购如下软件、设备、产品或服务，相关信息如下：

| 采购内容名称 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市级智能网联汽车安全监测平台开发 | 1,800,000.00 | 1 | 套 | 1,800,000.00 | 6% |

其中，总价1,800,000.00元，税率为6%，不含税价格为1,698,113.21元，税额为101,886.79元。

*上述软件/产品/服务的质保期自终验合格之日起5年。

*合同采购物明细和合同价格明细详见：附件1：产品清单。

- 质量保证

乙方保证提供的软件为原装产品。

- 交货及验收

  - 交付地点：甲方指定的地点。

  - 交付时间：签订合同后，根据业主书面要求交付期限完成供货安装并最终验收合格。如业主对工程工期有明确要求，双方同意以业主要求完工时间为准，双方之间的权利及义务以此时间为计算依据。

  - 标的物的所有权自标的物交付时转移。

  - 验收标准：以业主项目的软件安装、初验或最终验收（竣工验收）等各阶段验收标准为准。

  - 双方一致同意并确认，本合同项下交付物的软件安装、初验或最终验收（竣工验收）等各阶段验收的前提为业主或甲方客户对甲方进行了相应的各阶段验收，如业主或甲方客户未进行或未通过对甲方的软件安装、初验或最终验收（竣工验收）等各阶段验收，甲方有权等待业主或甲方客户对甲方软件安装、初验或最终验收（竣工验收）等各阶段验收通过后，再进行对乙方的项目软件安装、初验或最终验收（竣工验收）等各阶段验收，由此引起的争议，甲方不承担任何违约责任。

- 付款方式

  - 本合同买卖双方之间所发生的一切费用均以人民币计价并支付。乙方充分了解、同意并承诺：本合同下的软硬件产品和服务是完全为业主定制的；本合同下的甲方资金来源于业主或甲方客户；因业主或甲方客户付款延迟的，乙方不得因此要求甲方承担任何相关责任。乙方同意并承诺：本合同项下约定的所有付款前提为业主或甲方客户向甲方支付了相应等比例的款项；业主或甲方客户未履行义务时，甲方不承担任何违约责任。双方一致同意并确认，如因业主或甲方客户未按时向甲方支付款项导致甲方未能按时向乙方付款的情况，付款时间顺延。由此引起的逾期付款，甲方不承担任何违约责任。

乙方正确履行合同义务以及达到合同验收标准的情况下，甲方根据各阶段对应的验收合格证明向乙方按比例支付款项。乙方同意并承诺：最终甲方支付给乙方的结算价款，以业主指定的第三方审计机构据实审定的金额为准。如业主项目审计价格涉及变动，则以审计价格中与此次采购的相关事项价格进行同比例调整。

  - 双方银行信息如下：

甲方银行信息：

开户行： 光大银行无锡惠山支行

账户名称：江苏天安智联科技股份有限公司

纳税人识别号：91320200554616739F

银行账号：51650188000046923

乙方银行信息：无锡华通智能交通技术开发有限公司

开户行： 中国银行无锡滨湖支行

账户名称：无锡华通智能交通技术开发有限公司

银行账号：524858198025

  - 支付方式

    - 甲乙双方在合同签署且甲方收到业主或甲方客户支付的相应同等比例款项之后30个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的_10  %预付款。

    - 项目进度款由乙方按照实施进度按月申请，经业主项目监理单位及业主项目跟踪审计单位审计确认后支付且甲方收到业主或甲方客户支付的相应同等比例款项之后30个工作日内,支付金额不超过该审定金额的60%,且项目进度款不超过签约合同价的60%;

    - 业主项目竣工验收（最终验收）合格并经业主指定的第三方审计完成且甲方收到业主或甲方客户支付的相应同等比例款项之后30个工作日内，支付至第三方审计后的审定金额的95%；

    - 质保期内，乙方保障所有设备正常运行。由运营单位另行制定考核指标并进行考核，质保期结束后，且考核指标无扣款以及甲方收到业主或甲方客户支付的相应同等比例款项后30个工作日内，甲方向乙方支付至审定结算金额100%。

  - 在甲方按照第4.3条的约定向乙方支付前，乙方须按照国家有关法律法规的规定如实向甲方开具并先行提供增值税专用发票给甲方，否则甲方有权延期付款并且甲方不承担任何违约责任。

乙方须按照税务局登记信息准确告知甲方纳税人资质，并对此信息的准确性负责。由于乙方向甲方开具及交付发票不及时，或者交付的发票不真实、不合格（含适用税率、征收率错误）所引起的一切责任（包括但不限于商业责任和法律责任）、损失（包括但不限于直接、间接损失）以及付款延迟等，由乙方自行承担；出现发票不真实或者不合格情况的，乙方应向甲方重新开具真实且合格的增值税专用发票。

乙方不得擅自将已向甲方提供的增值税专用发票作废。如乙方确需将已向甲方提供的增值税专用发票作废的，应提前与甲方联系，确认甲方尚未将该增值税专用发票认证后，双方再根据实际情况（如增值税专用发票确实存在错误而需重开等），确定该增值税专用发票是否进行作废处理。

在合同有效期内，若乙方对甲方已认证的增值税专用发票进行作废处理的，首次应由乙方提供书面情况说明并加盖公章；如情节较为严重或再次发生，甲方同时有权解除合同、终止与乙方的合作。因乙方将已向甲方提供的增值税专用发票作废而导致甲方损失的，乙方应全部赔偿，甲方有权从对乙方的应付款项中直接扣除。

  - 乙方应在增值税专用发票开具之日起3日内按照本合同规定将发票提交至甲方，由于乙方未在规定时限内送达发票导致甲方未能按时完成发票认证，乙方应负责更换该增值税发票，并承担由此给甲方造成的损失。

  - 双方应各自承担国家有关机构根据税收征收管理相关法律法规向其征收的所有与本合同执行有关的税费及相应的法律责任。

  - 本合同金额为含税价，若因国家税收政策变化，造成税率变化的，合同价款不变。

  - 未经甲方书面同意，乙方不得单方向第三方转让本合同项下全部或部分对甲方的应收账款，否则该转让行为无效。对于乙方确需转让本合同项下对甲方的应收账款的，双方应就该转让事项签署书面补充合同，书面补充合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

  - 若乙方的开户银行和账号发生变动，乙方应在合同规定的相关付款期限15个工作日前，以加盖其财务专用章的书面文件通知甲方。

- 双方责任

  - 乙方责任

    - 乙方按合同规定的商品名称、品种、型号、规格、数量和质量等交货，交货时应将完整的程序安装包、数据库脚本、操作手册等相关资料全部交付甲方。

    - 乙方拥有软件的知识产权，向甲方转移货物所有权和付款所需凭证（包括发票、双方签订的合同文本）以及相应的技术资料，提供合同约定的服务，提供原产地证明。

    - 乙方负责软件系统的运输、保险、安装、调试等。

    - 乙方在系统开发、后期使用过程中不得侵犯第三方知识产权，若因第三方主张知识产权而产生的一切责任由乙方负责。

    - 系统开发完成并完成交付前，开发风险由乙方自行承担。

    - 乙方负责提供系统使用专项培训；若因软件原因造成甲方（含甲方指定使用方）的软硬件故障的，由乙方负责修复、赔偿。

    - 本合同约定的系统不得影响原有平台的运行，乙方需确保原有平台数据的稳定性并按原有合同提供售后服务。待甲方书面通知乙方后，方可关闭原平台。

  - 甲方责任

    - 按合同规定的时间和方式付款。

    - 对符合合同要求的产品应及时接收。

- 违约责任及处罚

  - 产品到达甲方指定地点后，若与合同不符或验收不合格，乙方负责退换的一切手续，费用由乙方负责。

  - 乙方拒绝交付产品或设备或拒绝提供服务的，乙方应向甲方支付本合同总价30％的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。同时甲方有权解除合同，乙方须退还甲方本合同所有产品或设备已付款及无条件退场。

  - 乙方逾期交付产品或设备或逾期提供服务的，或交货不合格从而影响业主或甲方按期正常使用的，每逾期1天，乙方应向甲方偿付本合同总价0.1％的滞纳金，同时乙方承担甲方因此遭致的损失费用（包括但不限于甲方对业主的违约金及赔偿）。

  - 由于技术问题，导致所进产品不能使用，甲方有权提出退货，乙方应如数把收货款在10天内退给甲方。

  - 由于乙方未足额缴纳应缴税款和开具发票不真实、不合格而引起的一切责任（包括商业责任和法律责任）和损失，由乙方承担。

  - 乙方应按照技术故障处理时限修复故障，若乙方不能按时限处理完成的，应提前6小时告知甲方、甲方指定使用方，在甲方指定使用方、甲方均同意的条件下，可以免除乙方违约责任。

  - 如乙方原因造成甲方损失的，或致甲方对业主、甲方客户或第三方赔偿的，甲方有权要求乙方赔偿。除乙方相关承担违约金外，由乙方承担由此造成的甲方一切损失(包括但不限于甲方对业主、甲方客户或第三方的赔偿)。

  - 乙方不得因本合同第3.5条和第4.1条中约定的因业主或甲方客户付款延迟引起的逾期付款，和业主或甲方客户未进行或未通过各阶段验收所产生的任何事宜（包括但不限于合同费用、违约金等其他债权债务等）提起诉讼、仲裁等。否则视为乙方根本性违约，届时乙方应向甲方支付本合同金额20%的违约金。

- 不可抗力

无论在商品制造期间或商品装运或转运期间，如有不可抗力事件发生，乙方将不对因此而导致的逾期或不能交货负责。此时，乙方应立即将不可抗力事件通知甲方，并于通知后十四天内以传真方式向甲方提供一份由不可抗力事件发生地有权政府机关出具的不可抗力事件证明。在这种情况下，乙方仍有义务尽其最大努力尽速交货。如不可抗力事件持续超过十周，甲方有权解除合同。

- 关于合同的变更及相关附件

对本合同双方可以作出修改或补充规定或制作附件，修改或补充规定及附件经双方盖章生效，为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

本合同附件：

  - 附件1：产品清单

  - 附件2：廉洁协议书

  - 附件3：数据安全保密协议

  - 附件4：通用网络与信息安全责任条款

上述文件之间有冲突的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

- 保密责任

  - 双方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明为保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。资料接受方可仅为本协议目的向其确有知悉必要的员工披露对方提供的保密资料，但同时须指示其员工遵守本条规定的保密及不披露义务。双方应仅为本协议目的而复制和使用保密资料。

  - 除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。

  - 甲方向乙方提供的系统需求及其他有关资料和数据等，乙方应负责保密，不得以任何方式向外泄露或提供。

  - 乙方向甲方提供的有关资料，甲方应负责保密，非因工作需要不得以任何方式向外泄露或提供。

  - 本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

- 争议和仲裁

如果发生某些争执、争论和争议未友好解决，双方则应按国家法律的有关规定向甲方所在地人民法院申请诉讼。在诉讼期间，合同应继续履行。

- 合同的生效及有效期

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并盖章后生效。本合同壹式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）
（本页无正文，为江苏天安智联科技股份有限公司与无锡华通智能交通技术开发有限公司《采购合同》之签署页）

甲方：江苏天安智联科技股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

签署日期：2025年    月    日

乙方：无锡华通智能交通技术开发有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2025年    月    日

# 附件1：产品清单

| 序号 | 功能分类 | 功能 | 内容表述 | 工作量(人月) | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体设计 | 系统总体架构及安全设计 | 对平台的架构、业务流、数据流等详细设计，对数据安全、应用安全、密码安全、设备安全、运维安全以及灾备应急等方面进行详细设计。 | 2 | 12,000 | 24,000 |
| 2 | 车辆备案管理及审核 | 车辆、安全员信息备案 | 上传车辆、安全员等备案资料，并允许监管人员对车辆和安全员进行查看管理，确保车辆合规合法接入及安全运行。 | 2 | 21,000 | 42,000 |
| 3 |  | 车辆信息库构建 | 建立全面的车辆信息库，包括车辆型号、品牌、自驾系统型号版本号、生产厂家等基本信息，以及自动驾驶能力测试报告等合规性信息。 | 3 | 21,000 | 63,000 |
| 4 |  | 车辆、安全员信息接口 | 支持车辆企业或试点使用主体通过平台上传车辆接入备案资料。支持上传安全员的相关资料，包括身份证明、从业资格证明、培训记录等。 | 2 | 21,000 | 42,000 |
| 5 |  | 备案信息自动审核 | 对上传的资料进行初步筛选和验证；对于存疑或不符合标准的情况，应启动人工复核流程。 | 2 | 21,000 | 42,000 |
| 6 |  | 审核管理 | 平台支持对审核通过的情况，生成相应的接入凭证或标识；对于审核未通过的情况，明确告知其未通过的原因，并允许申请人进行申诉或补充资料后再次申请。 | 1 | 21,000 | 21,000 |
| 7 | 车辆运行安全实时监测 | 实时数据上传 | 支持实时数据上传，能够实时获取车辆标识、车辆控制模式以及车辆运动状态。 | 4 | 21,000 | 84,000 |
| 8 |  | 多形式多尺度信息实时可视化 | 实现车辆状态关键信息、车辆动态轨迹与电子地图等数据的综合展示。 | 6 | 21,000 | 126,000 |
| 9 |  | 车辆数据存储 | 数据依特定格式规范存储，便于后续查询、分析和利用，存储时长不少于1年，异常事件数据可在规定周期内永久存储。 | 5 | 21,000 | 105,000 |
| 10 |  | 车辆数据回溯 | 历史数据查询功能，根据时间、地点、车辆等条件查询历史数据，综合展示车辆在过去特定时间段内的行驶轨迹、状态变化以及周边环境状况。历史数据回放功能，以时间戳为关键帧，支持回放时暂停、倍速、特定时刻命中等功能。 | 3 | 21,000 | 63,000 |
| 11 |  | 车辆数据分析导出 | 系统支持查询车辆运行状态数据并根据筛选条件进行批量导出，导出支持excel、csv等格式。 | 1 | 21,000 | 21,000 |
| 12 |  | 车辆数据应用 | 平台支持结合历史数据的回溯和分析，为车辆的维护保养、安全管理以及交通规划等提供科学依据。同时，用户可利用导出的数据进行深入分析并制作报告，为决策提供有力支持。 | 6 | 21,000 | 126,000 |
| 13 | 车辆安全事件分析和监管 | 电子围栏监测 | 支持通过车辆GNSS数据以及平台电子围栏设置，实时监控车辆的位置，并与预设的允许行驶区域进行对比。 | 4 | 21,000 | 84,000 |
| 14 |  | 异常事件信息记录 | 平台支持监测车辆运行过程中异常驾驶行为，包括自动驾驶脱离、退出、急加速、急减速、急转向、紧急制动以及车辆自身发送的安全事件等，根据车辆实时上报的运行数据和安全事件等，例如速度、横向纵向加速度、档位、踏板等，进行异常行为的判断分析并记录。 | 3 | 21,000 | 63,000 |
| 15 |  | 违法、事故处理支持 | 平台具备接收、存储并向国家有关平台上报车企和运营主体递交的报告和数据的能力，并提供材料上传界面。根据用户提交的事件发生前后一定时间范围（事件发生前15秒至发生后5秒）内的车辆自动驾驶相关视频流数据，与系统所记录的事件数据进行关联校验，支持自动驾驶状态查询及关联数据综合查询。 | 2 | 21,000 | 42,000 |
| 16 |  | 运行安全保障管理 | 平台根据企业运行安全保障机制、企业运行安全保障能力、平台运行情况、车辆运行情况、责任承担能力、上路通行情况、道路交通事故调查处理及数据上报情况等为企业制定了运行安全保障情况自查报告模板，供企业自查运行安全保障漏洞。平台根据企业信息、月交通违法统计信息、月交通事故统计信息等为企业制定了智能网联汽车交通事故违法月度报告模板，供企业按月排查运行安全保障情况漏洞，企业用户可下载到本地填写后上传至平台。平台根据企业信息以及自动驾驶系统、试点车辆与试点区域隐患排查与整改情况等为企业制定了整改报告模板，供企业进行隐患排查与整改，企业用户可下载到本地填写后上传至平台。 | 4 | 21,000 | 84,000 |
| 17 |  | 运行安全统计分析 | 平台能够定期生成车辆运行情况的详细数据分析报告，包括行驶里程、速度分布、违规记录、事故率等关键指标，统计结果支持excel、pdf、csv等主流格式导出。平台生成的车辆运行情况的详细数据统计分析报告，包括行驶里程、自动驾驶安全性等关键指标，支持试点违法、事故情况统计，对达到暂停与退出条件的试点进行处理。 | 6 | 21,000 | 126,000 |
| 18 | 数据交互管理 | 上行数据交互 | 平台能接收企业平台的智能网联汽车数据，并进行汇总和整理，包括车辆的基本信息、运行数据、安全事件等信息，为管理部门制定政策和决策提供依据。 | 4 | 21,000 | 84,000 |
| 19 |  | 与管理部门平台交互 | 平台会将智能网联汽车的运行数据和交通流量信息提供给交通管理部门，为交通规划、交通管制、道路建设等提供数据支持。交通管理部门也会向平台提供道路施工、交通管制等信息，以便平台及时通知车辆和用户，避免交通拥堵和事故的发生。平台会与公安部门共享车辆位置信息、行驶轨迹等数据，为打击犯罪、追查肇事逃逸等提供线索和证据。公安部门也会向平台提供安全防范要求和相关信息，指导平台加强安全管理。 | 6 | 21,000 | 126,000 |
| 20 | 数据接口管理 | 标准化数据接口 | 云控平台与智能网联汽车安全监测平台关于车辆实时运行数据、安全事件信息、道路环境数据等标准化接口协议，支持批量上报和实时上报模式。智能网联汽车安全监测平台向其他平台提供数据资源查询，如车辆历史运行数据、区域交通流量统计数据等标准化数据查询接口，提供灵活查询条件设置和数据筛选功能。 | 8 | 21,000 | 168,000 |
| 21 |  | 数据访问权限控制 | 平台支持对其他管理部门或企业进行管理，默认展示所有单位信息，对系统自建机构信息提供查、删、增、改、启用、禁用功能，对从系统外部对接进来的机构信息提供查询功能，并做好来源标记，机构细分到按科室管理。平台支持对系统用户进行管理，默认展示所有用户信息，对系统自建用户信息提供查、删、增、改、启用、禁用功能，对从系统外部对接进来的用户信息提供查询功能。平台支持对系统角色进行管理，按照系统角色划分业务权限，默认展示所有角色信息，对系统自建用户信息提供查、删、增、改功能，通过角色中选择对应用户，将角色和用户关联。 | 6 | 21,000 | 126,000 |
| 22 | 后台系统管理 | 用户管理 | 智能网联汽车安全监测平台用户可分为三类角色：管理员用户、车企用户、政务用户。当用户进行非法登陆的时候，系统将记录日志。系统对用户的操作记录详细日志的功能，对出现异常访问进行记录。平台严格进行用户管理，各级管理员只能对本人管理的权限范围内进行用户的增加、修改、删除以及密码维护，平台权限控制细化至按钮权限、字段权限、数据权限。 | 2 | 21,000 | 42,000 |
| 23 |  | 系统管理 | 支持运营企业管理、车辆管理、安全员管理、异常参数管理、示范区管理、日志管理、字典管理等系统应用等功能。 | 2 | 21,000 | 42,000 |
| 24 | 部署 | 部署联调 | 平台安装部署，并与其他平台、路侧设备联调测试。 | 3 | 18,000 | 54,000 |
|  |  | 合计 |  | 87 |  | 1,800,000 |

# 附件2：

廉政协议

签订地点：江苏无锡

甲方： 江苏天安智联科技股份有限公司

乙方： 无锡华通智能交通技术开发有限公司

甲方和乙方在下文中单独称为“一方”，合称为“双方”。

甲乙双方为遵守法律法规和廉政合规要求，维护双方合法权益，本着平等互利的原则，经友好协商，达成以下条款，以兹共同遵照执行：

一、双方陈述并保证将严格遵守适用的法律法规，在与对方履行 合同 合作业务期间，双方不曾实施也不会实施直接或间接的贪污腐败（贿赂）、弄虚作假、威胁强迫或串通舞弊等行为（下称“不当行为”），以不正当影响他人（指任何单位或个人，包括双方员工）、不当谋取任何利益（包括但不限于获得或维持业务、任何潜在商业优势等）。前述“不当行为”，包括但不限于以下表现方式：

（一）向他人提供、给予、允诺、索要，或接受他人提供、给予或许诺的不当好处或利益输出的，包括但不限于贵重礼品礼金、有价证券、支付凭证、好处费，过度的招待、休闲、娱乐、旅游、回扣或投资机会；

（二）以虚构事实或隐瞒真相等方式弄虚作假，误导或试图误导他人的；

（三）授意、指使、强令或胁迫他人实施违法乱纪或不当行为的；

（四）与他人等恶意串通，不当影响他人或谋取利益的。

二、任何一方保证、保护另一方不因该方所实施的不当行为（如有）而遭受任何索赔、责任、罚金、罚款、损失或损害。

三、如一方违反本协议的，另一方有权向其主张违约责任，包括但不限于限期改正、消除影响、损害赔偿等方式。

四、有关本协议或由本协议所产生的一切争议, 各方均应通过友好协商的方法解决。如果该项争议在一方提出友好协商之后三十（30）日内未能得以解决，任何一方均可将争议提交原告方在地人民法院。

五、本协议一式四份，双方各持两份，具有同等法律效力。

六、本协议经双方签署即生效，有效期与合同一致（一年或与相关业务协议有效期相同）。

七、对本协议的任何变更、补充，需经甲乙双方书面同意方可生效。

甲方：江苏天安智联科技股份有限公司 乙方：无锡华通智能交通技术开发有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：      法定代表人或授权代表（签字）：

电  话：                            电  话：

# 附件3：      数据安全保密协议

甲方： 江苏天安智联科技股份有限公司

乙方： 无锡华通智能交通技术开发有限公司

鉴于：甲乙双方签订了 采购 合同（以下简称“合同”），在“合同”履行期间（以下简称“合作”期间），甲方向乙方提供的或者乙方在合作过程中所接触到甲方的数据及数据处理活动。双方同意就上述相关数据安全保密达成以下一致：

一、定义

1.1本协议所称“数据”指甲方在合作期间以任何方式（包括但不限于书面、口头、可视方式）向乙方提供的，或在合作过程中乙方所接触到的、各种以电子或者其他方式记录的信息，包括但不限于甲方的用户身份和鉴权信息、用户数据及服务内容信息、用户服务相关信息、用户统计分析数据、网络与系统的建设与运行维护类数据、业务运营类数据、企业管理数据等一般数据、以及重要数据和核心数据。

1.2本协议所称“数据处理活动”指数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、销毁等环节。

- 合作涉及数据情况

见附表。

三、双方责任及义务

3.1甲方提供数据的行为不构成向乙方授予任何与数据相关的专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权、所有权或其他任何权利。

3.2 甲方遵照《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》、《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》等国家相关法律法规要求以及甲方上级单位及甲方公司内部关于数据安全方面的管理规定，包括但不限于《中国移动通信集团有限公司数据安全管理办法》、《中国移动江苏公司数据安全管理实施细则》及系列指南的要求，对合作期间乙方涉及的数据处理活动安全进行监督管理，包括但不限于台账管理、安全评估、审计、检查等。

3.3乙方对数据的处理应当满足下列要求：

3.3.1 乙方应遵守《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》、《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》等国家相关法律法规要求以及甲方上级单位及甲方公司内部关于数据安全方面的管理规定，包括但不限于《中国移动通信集团有限公司数据安全管理办法》、《中国移动江苏公司数据安全管理实施细则》及系列指南，并接受甲方必要的安全评估、审计、检查等监督管理。

3.3.2乙方承诺仅在本次合作期间，为合同履行的目的处理数据，不得未经同意改变数据处理的目的、方式和范围。

3.3.3 未经甲方的事先书面批准，乙方不得以任何形式或任何方式缓存、窃取、泄露、滥用数据以及向第三方提供数据。

3.3.4 乙方有义务妥善保管必要的数据，不得私自复制、泄漏或遗失，对于乙方保管的数据应采取必要技术保护措施，例如：数据脱敏、数据模糊化、数据加密、4A和金库审批、账号和访问操作日志审计等。

3.3.5 乙方不得依据数据，就任何问题，向任何第三方做出任何建议。

3.3.6 未经甲方同意，乙方不得利用上述数据进行新的研究和开发。

3.4 乙方有权向其职员透露或使其接触数据和/或其中的任何相关部分，这些职员应是参与合作项目运行的项目组人员，前提是乙方向职员透露或使其接触数据前已经从该职员获得了至少与本协议保密义务一样严格的保密承诺，并要求在项目结束或职员退出该项目后删除数据，不得私人进行备份。

3.5甲方有权在甲方认为必要的情况下收回所提供的数据及其处理权，乙方应配合甲方行使上述权利，按照甲方的要求将所控制的数据交回甲方、删除或销毁。

四、违约责任和处罚措施

4.1乙方或乙方的职员违反合同及本协议约定，未按照本协议的规定处理数据，或未遵守甲方数据安全管理规定造成数据泄露，或向第三方披露数据，或依据该等数据向第三方做出任何建议，或利用数据进行新的研究开发等，都被视为乙方违约。

4.2乙方违约的，甲方有权要求乙方承担下述各项违约责任，同时甲方有权以书面形式单方面通知乙方终止合作：

（1）立即停止违反本协议的行为；

（2）采取一切有效措施进行补救，防止数据泄露、滥用等范围继续扩大；

（3）按照合同总金额10%向甲方支付违约金，甲方有权在合同中待结算给乙方的结算款中直接等额扣除；违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。上述违约金，包括但不限于甲方因此受到的直接、间接、连带、特殊损失，甲方为调查乙方违约所支出的费用，甲方因乙方违反本协议而导致的律师费、诉讼仲裁费、差旅费等支出、罚金和费用等。

（4）甲方有权利采取将乙方加入甲方合作负面行为名单，报送通信行业管理部门将乙方加入行业负面行为名单等措施。

五、	数据处理期限

除法律明确规定外，本协议规定的数据的处理期限仅限于“合作”过程中（合同有效期内）处理，合作结束后除非甲方书面授权，乙方应将所控制的数据交回甲方、删除或销毁。

数据的保密责任期限为自本协议生效之日起至数据失去其保密性质并为公众所知悉之时为止，不因“合作”终止或解除（合同过期）而结束。

六、	免责条款

由于地震、水灾、火灾或政策法规变化等不能预见、不能避免、不能抗拒的原因，导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下的有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任；在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本协议。

数据安全保密协议附表：

| 合作涉及数据情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数据名称 | 数据 数量 | 数据级别 | 数据类别 | 数据处理方式 | 数据处理目的 | 数据处理范围 |
| 说明 | 根据合作实际情况填写 | 电子化数据填写大小，单位GB； 非电子化数据填写条数 | 参考数据分类分级表 | 参考数据分类分级表 | 选择收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、销毁，可多选 | 根据合作实际情况填写 | 根据合作实际情况填写 |
| 举例 | 用户上网日志 | 1GB | 一般数据-3级 | C1-2：服务记录和日志 | 收集、存储、传输、提供 | XX系统的运维支撑 | XX系统的用户上网日志数据 |
| 1 | 车辆备案数据 | 约50GB | 一般数据-2级 | C2-1 终端设备标识 | 收集、存储、使用 | 根据部委规范和业主项目所在地细则要求监管上路车辆 | 监管平台内处理 |
| 2 | 车辆动态数据 | 约10T | 一般数据-3级 | C1-4 位置数据 | 收集、存储、使用 | 根据部委规范和业主项目所在地细则要求监管上路车辆 | 监管平台内处理 |
| 3 | 安全员备案数据 | 约50GB | 一般数据-4级 | A1-4 实体身份证明 | 收集、存储、使用 | 根据部委规范和业主项目所在地细则要求监管上路车辆 | 监管平台内处理 |

## 附表附录：数据分级分类表

| 数据分级 | 数据分类 |
| --- | --- |
| 核心数据 | H1-1 网络规划建设、H1-2 网络运行维护、H2-1 网络与数据安全保障、H2-2 应急通信保障、H3-1 行业发展、H4-1 重大科技成果、H4-2 国家科技计划、H5-1 其他 |
| 重要数据 | Z1-1 网络规划建设、Z1-2 网络运行维护、Z2-1 网络与数据安全保障、Z2-2 物理安全保障、Z2-3 应急通信保障、Z3-1 行业发展、Z3-2 行业发展战略规划与重大决策、Z4-1 出口管制物项、Z4-2 重大科技成果、Z4-3 国家科技计划、Z5-1 一定规模个人信息、Z5-2 其他 |
| 一般数据-4级 | A1-4 实体身份证明、 A1-5 用户私密信息、A2-1 用户密码及关联信息、 B1-2 联系人信息、 |
|  | E1 网络规划建设类数据（关键系统，发布前）、 E2 网络与系统资源类数据（关键系统）、 E3 网络与系统运维类数据（关键系统）、 E4 网络安全管理类数据（关键系统）、 |
| 一般数据-3级 | A1-1 自然人身份标识、B1-1 服务内容数据、C1-2 服务记录和日志、C1-4 位置数据、 D1-1 用户使用习惯和行为分析数据、 D1-2 用户上网行为相关统计分析数据、 |
|  | E1 网络规划建设类数据（等保3级及以上系统，发布前）、E2 网络与系统资源类数据（等保3级及以上系统）、 E3 网络与系统运维类数据（等保3级及以上系统）、 E4 网络安全管理类数据（等保3级及以上系统）、G1 发展战略与重大决策、G2 业务发展类数据、 G3 技术研发类数据、 G5 生产经营类数据、G6-1 人力资源、G6-2 财务信息（公开前）、G6-3 监督管理信息、 G6-5-1 招投标数据（公开前） |
| 一般数据-2级 | A1-2 网络身份标识、 A1-3 用户基本信息、A1-6 集团客户信息、C1-1业务订购关系、C1-3 消费信息和账单、 C2-1 终端设备标识、C2-2 终端设备资料、 |
|  | E1 网络规划建设类数据（关键、等保3级及以上系统发布后、其它系统发布前后）、E2 网络与系统资源类数据（等保3级以下系统）、 E3 网络与系统运维类数据（等保3级以下系统）、 E4 网络安全管理类数据（等保3级以下系统）、 F1-2 渠道信息、 F1-3 客户服务信息、 F1-4 营销信息、G4 运行管理类数据、G6-4 办公自动化、G6-5-1 招投标数据（公开后）、 G6-5-2 物资数据、G6-5-3 业务合作类数据、H1 合作方提供数据 |
| 一般数据-1级 | C1-5 违规记录数据 |
|  | F1-1 产品信息、F2 公开业务运营服务数据、G6-2 财务信息（公开后） |

| 甲方名称： （盖章） 授权代表（签字）： 签约日期：; 乙方名称： （盖章） 授权代表（签字）： 签约日期：. |  |
| --- | --- |

# 附件4：    通用网络与信息安全责任条款

甲方： 江苏天安智联科技股份有限公司

乙方： 无锡华通智能交通技术开发有限公司

本条款所包含的安全责任如无特别说明，适用于设备到货、入场施工、项目验收以及系统运行维护整个过程的各个环节，甲、乙方需要严格执行。

1、乙方应保证本工程新增设备至少符合中国移动《中国移动设备通用安全功能和配置规范》规定的以下必选安全配置要求。

| 编号 | 内容 |
| --- | --- |
| 安全要求-设备-通用-功能-1 | 支持按用户分配账号。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-2 | 与设备运行、维护等工作无关的账号，应能够删除或锁定。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-4 | 对于采用静态口令认证技术的设备，应支持数字、小写字母、大写字母和特殊符号4类字符构成的口令。应支持配置口令复杂度。在配置了复杂度后，设备自动拒绝用户设置不符合复杂度要求的口令。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-5 | 对于采用静态口令认证技术的设备，应支持按天配置口令生存期功能。在配置了口令生存期后，设备在口令超过生存期的用户登录时，应提示并强迫该用户设置新口令。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-21 | 对于采用静态口令认证技术的设备，必须支持口令修改，口令修改后不影响设备中业务的正常使用。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-22 | 对于采用静态口令认证技术的设备，支持静态口令加密存放。 |
| 安全要求-设备-通用-配置-4 | 对于采用静态口令认证技术的设备，口令长度至少6位，并包括数字、小写字母、大写字母和特殊符号4类中至少2类。 |
| 安全要求-设备-通用-配置-5 | 对于采用静态口令认证技术的设备，账户口令的生存期不长于90天。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-9 | 设备应支持对不同用户授予不同权限。 |
| 安全要求-设备-通用-配置-9 | 在设备权限配置能力内，根据用户的业务需要，配置其所需的最小权限。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-12 | 设备日志应支持对用户登录/登出进行记录。记录内容包括用户登录使用的账号，登录是否成功，登录时间，以及远程登录时，用户使用的IP地址。 |
| 安全要求-设备-通用-配置-12 | 设备应配置日志功能，对用户登录进行记录，记录内容包括用户登录使用的账号，登录是否成功，登录时间，以及远程登录时，用户使用的IP地址。 |
| 安全要求-设备-通用-功能-15 | 对于具备TCP/UDP协议功能的设备，应支持列出当前开放端口列表以及设备和其他设备连接情况。 |

2、甲、乙方应遵守中国移动相关安全管理规定要求，具体规定如下：

1）根据《中国移动安全域管理办法》，乙方应服从甲方安全域管理责任部门的管理，部署新设备或进行设备调整或进行已有设备移出时，应提出书面申请，并提交相关设备的基本信息以备更新安全域管理相关数据。未经甲方审批，不得擅自进行新设备部署或随意调整和移出设备、改变安全域结构或者策略配置。

2）根据《中国移动帐号口令管理办法》，乙方应服从甲方帐号管理责任部门的管理，按照帐号审批流程申请所需帐号、修改权限或者撤销帐号，在帐号审批成功并创建后，应对帐号口令进行定期（不超过90天）修改，口令至少由6位及以上大小写字母、数字及特殊符号等混合、随机组成。乙方应严格保护帐号口令，不得故意泄露，否则需承担由此导致安全问题的责任。

3）根据《中国移动远程接入安全管理办法（v1.0）》，乙方应按照甲方远程接入审批要求，对远程接入提出书面申请，并完成相关设置，确保安全接入；访问结束后，应及时终止接入；不得将相关帐号、口令告诉其它人，或者用于其它目的，否则应承担由此引起的一切后果。

4）根据《中国移动网络互联安全管理办法（v1.0）》，乙方应按照网络互联审批要求，向甲方提出网络互联的书面申请，并建立相应的防护手段和管理流程，在互联需求发生变更（包括互联目的或方式的变化）时，应及时向甲方提出互联变更申请。

3、乙方需保证项目实施过程中新增的IT设备安装操作系统、应用软件已经安装所有已发布的安全补丁，关闭与业务无关端口，无关进程和服务，按照最小化的原则进行授权，并无重大安全漏洞、后门或者感染病毒。

4、乙方提供的应用软件中账号所使用的口令已采用加密方式保存，不可固化在软件里。

5、乙方在设备上线前，应详细提供本工程新增设备和应用的进程、端口、账号等方面的情况。

6、在工程实施期间，甲方有权通过安全扫描软件或者人工评估等手段，对本次工程新增设备和应用软件进行检查，并给出符合实际的评估结果。一旦发现有重大安全漏洞、后门或者病毒感染，由乙方立即进行免费修补、清除或者采用其他手段消除安全问题。对于违反本规定导致的一切后果，由乙方负全部责任。

7、乙方必须具备所提供的应用软件版本的独立实验环境。对系统设备的安全补丁升级，乙方原则上应在安全补丁正式发布后1周内，最迟不超过1个月，在实验环境内进行兼容性测试、提供测试结果，并协助甲方进行补丁安装，提供现场支持服务。

8、在产品投入运行直至退网期间，乙方应及时将通过各种途径所发现的自主研发应用软件或产品在软件代码、功能或配置方面的安全漏洞告知甲方并及时、无偿地提供修补方案并实施修补；或者在甲方发现漏洞后1周内最迟不超过1个月内，无偿提供修补方案并实施修补。

9、当本工程新增设备的安全补丁安装失败时，乙方有责任协助甲方对补丁加载失败原因进行分析、测试。

10、当加载的安全补丁与乙方所提供的应用系统存在冲突时，乙方原则上应在1个月内，最迟不超过3个月内，对应用系统进行升级改造。

11、对于乙方提供运行在Windows操作系统的应用软件，乙方必须承诺与趋势科技（TrendMicro）、赛门铁克（Symantec）以及NAI公司等主流网络版防病毒软件或其中之一兼容。

12、对于乙方提供的运行在windows操作系统的应用软件，版本应在Windows 2000（含）以上，同时不能使用家用版，如Windows XP Home 版的操作系统。

13、乙方安全应急处理方面的责任：

1）如果出现未知原因的攻击导致系统或网络设备异常，乙方应承诺配合甲方查找原因，给出解决方案。

2）乙方需建立必要的测试环境，对于各类安全解决方案进行及时测试，并给出可行的现网实施办法。

14、本协议作为合同附件，生效起止时间同合同。本协议需经双方法人代表（或法人代表委托人）签名并盖章，与所签合同具有同等法律效力。合同正本一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，均具有同等法律效力。

| 甲方名称： （盖章） 授权代表（签字）： 签约日期：; 乙方名称： （盖章） 授权代表（签字）： 签约日期：. |  |
| --- | --- |