《车路云一体化项目采购合同》之补充协议

甲方（发包人）：江苏天安智联科技股份有限公司

注册地址：无锡市锡山区安镇街道春风南路2号智行科创园8幢3单元1404号办公楼

法定代表人：杨雷

乙方（承包人）：无锡隆顺科技有限公司

注册地址： 无锡市江海西路805号

法定代表人：陆坚

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于2025年9月【】日签订的《车路云一体化项目采购合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。
鉴于：

甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分为：
1、原合同第2.1条中的施工费增加15,717.80元施工费，即施工费（含税）变更为2,978,000.80元，暂定总价款变更为5,087,162.80元；

2、原合同的附件1清单中增加如下15,717.80元施工费对应的采购事项：

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杆件基础开挖浇筑 | 5 | 座 | 800.00 | 4,000.00 |  |
| 2 | 管道开挖敷设PE32管 | 150 | 米 | 35.00 | 5,250.00 |  |
| 3 | 线缆敷设RVV3*1.5 | 300 | 米 | 8.90 | 2,670.00 |  |
| 4 | 杆件及设备安装 | 5 | 座 | 500.00 | 2,500.00 |  |
| 5 | 以上合计 |  |  |  | 14,420.00 |  |
| 6 | 税金9% |  |  |  | 1,297.80 |  |
| 7 | 总计 |  |  |  | 15,717.80 |  |

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
三、除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
四、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，均具有同等法律效力，自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。

（以下无正文）

甲方：江苏天安智联科技股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：______________________

签署日期：2025年12月  日

乙方：无锡隆顺科技有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：______________________

签署日期：2025年12月  日